PAGE  
8

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Nagyvenyim Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. január 25-én tartott lakossági fórumáról.

Jelen vannak:
Rauf Pál 



polgármester




Albert Istvánné


képviselő




Csizmadia György


képviselő




Fási Éva



képviselő




Kegyes Lászlóné


képviselő




Szabadi Andrásné


képviselő




Dr. Szemere Brigitta 


képviselő




Dr. Zseli József


képviselő

Távolmaradását jelezte:



Dr. Galambos Dénes


képviselő




Kuminka József


képviselő




Szabóné Lőrincz Ilona

képviselő 

Takács Bálint



képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:




Komjátiné Mádl Margit

jegyző

Továbbá:

400 fő




nagyvenyimi lakos




Rácz Krisztina


Projektmenedzser

Jegyzőkönyvvezető:



Szloboda Melinda


ügyintéző

Rauf Pál polgármester: Köszöntötte a lakossági fórumon megjelent nagyvenyimi lakosokat, köszöni, hogy elfogadták a meghívást. Ez azt is jelzi, hogy akik érintettek, nagy számmal megjelentek a tájékoztatón. Ahogy azt a meghívóban is jelezte, a lakossági fórumnak azt a napirendet írták be, hogy tájékoztató a szennyvízcsatorna-beruházás II. ütem előkészítésének jelenlegi állásáról és a korábbi feladatokról. Igaz, azt is odaírták, hogy szándéknyilatkozat nyomtatvány kiosztása. Ettől ma eltekintenek, utcánként szervezők fogják járni az ingatlanokat és akkor viszik magukkal a szándéknyilatkozatot, amelyről később beszélni fog. Biztosan felvetődött már a jelenlevőkben, hogy miért két ütemben kell a szennyvízcsatornát megvalósítani Nagyvenyimen. Az első ütem elkészült, üzemel. Ennek az az oka, amikor erre lehetőség nyílt a beruházásra fordítandó nemzeti pénzalapból támogatás ennyire futotta. Az a keretösszeg, ami megyékre volt bontva arra sok volt a jelentkező, ilyen módon osztották el a döntnökök, hogy a négy településre ennyire futotta. Az első ütemet is a négy település, Nagyvenyim, Baracs, Kisapostag, Mezőfalva összefogásával sikerült megépíteni. Nincs ez másként a második ütemnél sem, mert régióban kell gondolkodni. Ez a pályázat feltétele. Ez egy Uniós pályázat, a finanszírozást nagy részben Európai Uniós támogatással tudják megvalósítani, amely a magyar állam és az unió támogatásával 50-85 %-ig terjed. Szólni fog róla, hogy mennyire esélyesek. Hogy miért szabályozza úgy a kormányrendelet, hogy 2015-ig a szennyvízhálózatot ki kell építeni Magyarországon és az Unióban is legalább 80%-ot el kell érni, ennek közegészségügyi és környezetvédelmi okai vannak. 
Mint említette a beruházásra pályázatot kell benyújtani. Ez egy kétfordulós pályázat. Az első forduló az az előkészítés szakasza, a második forduló a tényleges munkálatokra, a nagy projektre való pályázat. Az első fordulóra benyújtották a pályázatot a négy település képviselő-testületének döntése alapján, és nyertek 85 millió forintot, ehhez a megfelelő önrészt kellett hozzátenni, ebből az összegből készülnek el a tervek és a különböző pályázat írója által előírt kötelező feladatoknak a megvalósítása. Az előkészítésre több mint 100 millió forintot kötelezően elköltenek, ebből egy centiméter csatorna nem épül. Sőt, a megvalósulás feltétele az, hogy mindegyik településen akarja a lakosság. Akarja méghozzá úgy, hogy szándéknyilatkozat visszaküldésével kell, hogy bizonyosságot szerezzenek arról, hogy tényleg a többség, azaz 75%-a az ingatlantulajdonosoknak akarja ezt a beruházást. Ha valamelyik településen ez hibádzik, nincs meg a 75%, akkor „bukott a mutatvány”, a pályázatot beadni sem tudják. Nagyon fontos a 75%-os szándék, mert csak így van esély arra, hogy pályázhassanak, illetve sikeres legyen a pályázat. Az előkészítés végeztével szeretnék beadni a pályázatot. Korábban úgy volt, hogy március 1-jén, ez most már csúszik, folyik az egyeztetés a négy település között, a hatóságokkal, közreműködő szervezetekkel, de 2010 első felében, pontos dátumot nem tud, minden bizonnyal be fogják adni a pályázatot. 

Ha ez kedvezően bíráltatik el - amit nagyon szeretnénk, és annak reményében, hogy a négy település mögött áll a négy település lakosságának a többsége -, akkor 2011-ben, elindulhat a beruházás, ténylegesen a munkák és 2012-ben üzemelhet a rendszer oly módon, hogy rá lehet kötni. A beruházás költségeiről annyit, hogy valamivel több, mint bruttó 3 milliárd forint értékű a beruházás, ennek 85%-áig lehet támogatást elnyerni. Az előzetes számításaik szerint 80-82%-ot érhetnek el a fennmaradó 18-20%-ot önerőből kell biztosítani. Az önerő úgy tevődik össze, hogy az ingatlantulajdonosok érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével, illetve az önkormányzat büdzséjéből, vagy hitelfelvétellel teremti elő az önrészt, mint, ahogy az első ütemben is volt. Az érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatban elmondta, hogy amikor elindították - és ez változatlan -, 200.000 Ft/ingatlan érdekeltségi hozzájárulást kell fizetni az érdekelteknek. Ezt készpénzben, vagy részletekben kell megfizetni. Ez utóbbi esetben 80 hónap alatt kell kifizetni, havi 2.500 Ft-os törlesztéssel. Semmivel nem több, mint az első ütemben érintettekké. Úgy gondolja, hogy ez megnyugtató. Az, hogy milyen konstrukció lesz, ez a jövő zenéje. Egy, ami fix az összeget illetően a 200.000 Ft, és, hogy részletben is lehet fizetni. 
Kisapostagon és Mezőfalván megvolt a lakossági tájékoztató, nagyon konszolidált hangulatban, akik ott voltak támogatólag nyilvánultak meg. Igaz, hogy az érintettek egy része volt ott, nem a többség. Mint tudják, a projekt Mezőfalva gesztorságával valósul meg. Ezért valamennyien a polgármester kollégákkal valamennyi település ilyen rendezvényein részt vettek, hogy lássák, hallják, mire számíthatnak. Megkérte Rácz Krisztina projektmenedzsert, amennyiben van kiegészítése, mondja el.
Rácz Krisztina projektmenedzser: Köszöntött mindenkit. Cége nyerte közbeszerzés keretében azt a jogot, hogy a csatornázás második ütemének az előkészítését a második fordulóra menedzseljék, összeállítsák. Tavaly januárban találkoztak, amikor az egész pályázatot elindították. Beszámolna arról, hogy mi is történt az elmúlt időben, milyen feladatokat tudtak elvégezni, hol tartanak jelenleg. Ahogy Polgármester Úr is említette 2007-ben volt egy pályázati lehetőség, és a négy település együttműködés keretében elsők között nyújtotta be a pályázatot szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére. 2008 tavaszán kaptak értesítést, hogy az előkészítésre, tervezésre, szükséges egyéb tanulmányok költségére a négy település megkapta az Európai Uniós támogatást, elindíthatták az előkészítési munkákat. Az első feladat ennek a második fordulós pályázatnak az összeállítása. Egész komoly, több szempontból meghatározó munka. Ennek egyik meghatározó feladata, hogy egy megvalósíthatósági tanulmányt kell elkészíteni a második pályázati fordulóra. Ez a megvalósíthatósági tanulmány több körben zajlik.  Ott tartanak, hogy 2009 nyarán elfogadta a közreműködő szervezet a megvalósíthatósági tanulmány köztes változatát, ami azt jelenti, hogy összeállítottak egy igen tetemes dokumentumot. Ez nem végleges változat, de azt jelenti, hogy gyakorlatilag zöld utat kapott a beruházás. Eddig megfeleltek az alapvető szakmai kritériumoknak. 2009-ben kiválasztásra került a tervező cég, aki jelenleg is dolgozik a négy települést érintő szennyvízcsatorna hálózat tervezésén, engedélyek beszerzésén, ami szintén fontos követelmény a pályázat benyújtásához. Mindenféleképpen 2010 tavaszán szeretnék a második fordulós pályázatot benyújtani, legkésőbb májusig ezt a pályázatot be kell és be is fogják nyújtani. Ennek meghatározó feltétele, a pályázatot csak abban az esetben fogadják el, akkor fogják szakmai szemmel elbírálni és tovább engedni, hogyha a négy település mindegyikén külön-külön a lakossági hozzájárulást 75%-ban tudják támogatni azok körében, akik a második ütemben érintettek. Akik a hálózat bővítésben érintettek, legalább ¾ arányban kell támogatniuk a projektet, egyébként nem beszélhetnek ilyen támogatásról. 
Milyen beruházási összegről beszélnek? A jelenlegi megvalósíthatósági tanulmányban már költségkalkulációt is végeztek, bruttó 3 milliárd 160 millió forintra rúg ennek a beruházásnak az összege. Nagyvenyimet hogyan érinti? Kb. a rákötött ingatlanok arányában, 29% az össz beruházás tekintetében. Ez beruházási költség tekintetében 900 millió forint. Ez egy nagy szám. Természetesen a jelenlevők is tudják, hogy sem az önkormányzat, sem a nagyvenyimi lakosok ezt az összeget önerőből nem tudják megfinanszírozni. Ezért fontos a pályázati lehetőség. Ahogy a Polgármester úr is említette a pályázat ennek nagy részét támogathatja, amennyiben sikeresnek ítélik meg a pályázatot. A megvalósíthatósági tanulmány feladata az is, hogy megvizsgálják azokat a szempontokat, ami alapján a bírálók is ellenőrzik, hogy hány százalékra jogosult a négy település. 82% az, amit a megvalósíthatósági tanulmányban kalkuláltak. Azt jelenti, hogy ennek a 900 millió forint az, amit támogatásként hozzáad az Európai Unió és a Magyar Kormány közösen. A fennmaradó 18%-ot kell az önkormányzatnak, illetve a lakosságnak hozzájárulásként megfizetnie. Ez töredék része az előző számnak, kb. 130 millió forint körül van. Még mindig igen komoly összeg. Ahhoz, hogy a pályázatot meggyőzőnek találják az elbírálók, már tényleges és aláírt szándéknyilatkozattal kell igazolni, hogy a lakosság nagy része szeretné ennek a projektnek a megvalósulását. Ezért a tavasszal benyújtandó pályázathoz be is kell mutatni, ezért lesz szükség a támogatásra. 
Miért van szükség a csatornázásra? Ez a saját életminőségüket javítja. A tanulmányban azt is megvizsgálták, hogy valóban ez a legköltséghatékonyabb megoldás a szennyvízelvezetésre, úgy találták, hogy igen. A hosszú távú tendenciát figyelembe véve úgy gondolják, hogy mindenféleképpen ez a legköltséghatékonyabb és optimálisabb megoldás, hogy a szennyvízelvezetés problémáját megoldják. Ez természetesen azt is jelenti, hogy mindannyian felelősek a saját, családjuk egészségéért, ami a vizek és környezetek védelmében is megmutatkozik. Erre lehetőséget kínál a pályázat, amiről most kell dönteni, hogy szeretnének csatlakozni, vagy nem. Miért egyedi felelősség ez? Azért, mert akármelyik település nem tudja a 75%-ot felmutatni, a lakosság oldaláról úgy ítélik meg, hogy nem annyira fontos, akár évtizedekre hasonló lehetőség nem lesz, pályázat útján nem fog rendelkezésre állni. A pályázat oldaláról egyszeri lehetőségnek ígérkezik. A már megtartott mezőfalvi és kisapostagi fórumon voltak olyan kérdések, hogy miért indokolt a lakosság számára, hogy most döntsenek erről, nem érnek rá akkor, amikor ez a csatornázás megvalósul akkor döntsék el, hogy szeretnének-e rákötni? Az a baj, hogy nem. Ugyanis, ha nincs meg a 75%, akkor elvész a lehetőség. Ha most nem jutnak be a második fordulóra, akkor erre többet nem is lesz lehetőség rákötni. Ha ezt a támogatást nem kapja meg a négy település, akkor nem lesz még egyszer alkalom ilyen formában pályázni. Ez nagy felelősség és kötelezettségvállalás. Már 2007-ben, amikor elindult a pályázat összeállítása, elkezdték tervezni a második ütem bővítését, a négy település döntéshozói olyan döntést hoztak, hogy csak úgy és csak abban az esetben szeretnék a beruházást megvalósítani, ha a lakosságnak a második ütemben érintetteknek sem kell többet fizetni, mint az első ütemben rácsatlakozóknak. Ezt figyelembe vették. A lakossági hozzájárulás nem haladhatja meg az első ütemben rákötöttekét. Ez milyen konstrukcióban fog majd megtörténi, erről még most nincs döntés, ezt településenként fogják el dönteni. Azzal kell rövid határidővel döntést hozni, hogy szeretnének-e csatlakozni.
Rauf Pál polgármester: Köszönte a beszámolót, Kérte a véleményeket.

Both György nagyvenyimi lakos: Ha az első ütem, ami már érintette őket 200.000 Ft-ból meg tudták építeni, hogyan létezik, hogy a második ütem, vagy akár a harmadik ütem ugyanúgy 200.000 Ft-ba kerül? A mostani vezetékek drágábbak, gondolja, a fővezetékre kell rákötni. Hány telket érinti, hogy az 200.000 Ft-ba kerüljön? Mivel nem kapott értesítést, szeretné kérdezni, hogy a Gárdonyi utcát érinti-e a második ütem?

Rauf Pál polgármester: Úgy tudja, hogy az első ütemben volt érintett. A második ütem meghívóját személyesen postázták ki. A 200.000 Ft nem 200.000 Ft, ennél több. Azt mondták, mivel az első ütem ennyibe került, nem szeretnék, ha a második ütemben érintetteknek többe kerülne. Az első ütem sem ennyi volt, hanem 337.000 Ft ingatlanonként. Számtan kérdése és ki lehet számolni 920-930.000 Ft között van, pontosan nem tudja, mert folyik a tervezőkkel az egyeztetés, hogy melyik ingatlan, hogyan lesz bekötve, több, mint 900 érintett van.  
Rácz Krisztina projektmenedzser: Az első és a második ütem költségei eltérnek. Az első ütemnél a fő művi létesítmények kiépítése történt meg. A fővezeték kiépítésre került, ehhez csak a bővítést kell megtenni. Ahogy polgármester úr említette ennek a tényleges beruházási költsége a lakosságra tekintve meghaladja ezt a mértéket, ez egy döntés volt az önkormányzat részéről, hogy nem szeretnék a lakosságot terhelni. 

Dénes László nagyvenyimi lakos: A második ütemben is lesz utca, ami kimarad, vagy a teljes község le lesz fedve?
Rauf Pál polgármester: Teljesen lefedik az egész község belterületét. A külterületet nem érinti, mert arra nincs támogatás. A pályázatba csak a belterületi ingatlanokat lehet szerepeltetni.
Nagyvenyimi hölgy lakos: A második ütemre is vonatkozik-e a 25.000 Ft-os gázvagyon odaítélése ingatlanonként?

Rauf Pál polgármester: Természetesen, ugyanúgy, mint az első ütemben. Ez a 200.000 Ft feletti részben kalkulált. A 200.000 Ft a fix, az, amit nem kell a lakosságnak megfizetni, ebbe benne van. Természetesen minden olyan ingatlantulajdonost érint, aki érintett a csatornahálózatban. Méltánytalan volna, ha az első ütemtől eltérően ítélnék meg ezt az összeget. Valamikor az állam büdzséjéből visszakaptak a gázhálózat építésre bizonyos összeget. Ez azért volt, mert önerőből építették meg. Arra gondoltak, hogy ennyire képesek, hogy ennyit leszámoljanak. Az vetődött fel többek részéről, hogy van olyan terület Nagyvenyim belterületén, aki itt sem lakott, illetve nem a saját szervezésben valósult meg előtte a gázhálózat kiépítése. Ez így van, hiszen a Földvári utca jobb és bal oldala, és az azóta épült területeken nem így volt, hanem közművesítetten kapták meg a telkeket, a négyzetméter árában megfizették. Mindenki valamilyen módon hozzájárult a gázhálózat építéséhez.
Nagyvenyimi férfi lakos: Elég sok vizet használ. Van egy szer, baktérium akármi, amivel meglocsolhatja a füvet, kertet, mi történik, ha nem köt rá a hálózatra?

Rauf Pál polgármester: Első fordulóban nem kötelező a rákötés senkinek. Önkéntes. Csak szeretnék, ha 75%-nál több lenne. Ha a 75% megvan, a későbbiek során a 25%-nak valamilyen úton-módon kötelezővé válhat. Az, hogy van locsoló-berendezés, kerti csap. Célszerű, mivel az ivóvíz mérő alapján számlázódik a csatornadíj, célszerű egy külön mérőt felszereltetni, ami csak a nem a szennyvízben megjelenő termővíz mérésére szolgál, hanem például kocsi mosásra, vagy állatok itatására. A szennyvízben nem jelenik meg. Ez a lehetőség van.

Fritz József nagyvenyimi lakos: A 200.000 Ft összegből valószínűleg csak a telekre nyúlik be a rákötési lehetőség. A telken belüli szerelés saját költség? Ha szennyvízmérő óra nincs, és külön cég végzi a szennyvízszámlázást és külön cég végzi a vízszámlázást, akkor az adatok átadása milyen formában történik? Ehhez berendezés kell?

Rauf Pál polgármester: A mérőleolvasást eddig közösen végezte a szennyvízhálózat üzemeltetője a vízhálózat üzemeltetőjével. Az érdekeltségi hozzájárulás a hálózat építésére vonatkozik, az pedig az utcán elmenő vezetékek, a telekre a kerítésen belül 1 méterre történő beállását tartalmazza. A belső hálózatot mindenkinek, mint, ahogy az első ütemben is volt, saját magának meg kell terveztetni, kiviteleztetni, vagy saját kivitelezésben, vagy más kivitelezővel elvégeztetni. Úgy, hogy minden esetben műszakilag átvételre kerül, nem lehet trükköket csinálni, hogy esetleg az esőcsatornát belevezetni. 
Isztli Jánosné nagyvenyimi lakos: Milyen elvek alapján kerül sor, hogy három ütemben épül a csatorna, hogyan döntötték el, hogy milyen utcákat érintenek? Hallották a 100 millió forintról az előkészítésre, az első előkészítés gondolja a fővezeték kiépítése volt, a második ütem miért nem lehetett olcsóbb? A harmadik ütem is 100 millió forint lesz?
Rauf Pál polgármester: Szeretné tisztázni. Két ütemről van szó. Harmadik ütem nincs. Az első ütemben történt, mint ahogy elhangzott, a fő művek kiépítése, települések közötti gerincvezeték kiépítése, ingatlanok kb. 30%-ának a rákötése. Első ütem, ez pedig a második ütem. Ezzel a két ütemmel szeretnék, amennyiben nyernek és összeáll a fedezeti oldal, egész községet szeretnék lefedni. Harmadik ütem nem lesz. A bruttó 120 millió forint az előkészítésre vonatkozik, ez az első ütemtől független. Ez a második ütem előkészítése, amiből 75 millió forint csak a terv, a többi külön szakértők, akiket kötelező alkalmazni, amit a pályázatkiíró kötelező előírásként előír. 120 millió forintot elköltenek az előkészítésre és még egy centiméter csatornát nem építettek. 

Kéri az itt ülőket, ha, és amennyiben foglalkoztatja a kérdés őket, szeretnék a csatorna-beruházás második ütemét megvalósítani, illetve részesei lenni, ehhez minden olyan érdeklődőt szeretettel várnak, aki a szervezési munkában részt kíván venni, utcánként végigmegy, ebben tud segíteni. Ez annyit tesz, hogy a tájékoztatót, amit most igyekeztek részletesen elmondani, kiviszik és kiviszik a szándéknyilatkozat nyomtatványt is, amit szeretnének aláírva visszakapni. Ezt szeretnék lebonyolítani március közepéig, hogy ne húzódjon, mert az egyik fontos feltétele a pályázat beadásának. 
Csizmadia György képviselő: Jó lenne arról hallani, hogy májusig milyen határidők vannak, akár társulat szervezése stb., hogy tisztába legyenek azzal, hogy mit kell minél hamarabb megcsinálni? Úgy érzi, hogy ez a májusig tartó idő nagyon rövid és sok feladat vár rájuk.

Rácz Krisztina projektmenedzser: Az előttük álló feladatok. Az első legfontosabb, hogy a pályázatot be tudják nyújtani. Ennek tervezett határideje március, ami várhatóan a tervezés miatt csúszni fog, legkésőbb májusig. Addig a legfontosabb, amivel rendelkezni kell, a szándéknyilatkozatok. Ezt a pályázathoz csatolni kell. A pályázat melléklete lesz a megvalósíthatósági tanulmány kibővített, pontosított változata. Akkor tudják befejezni, amikor a tervező kész lesz a tervdokumentációval és ennek a műszaki tartalmával összevetik a jelenleg elfogadott változatot, ezt mind a négy település képviselő-testülete elfogadja. Az elsődleges feladat a pályázat beadhatósága, szándéknyilatkozatok lakók által jóváhagyva május közepéig, ezt követően benyújtásra kerül a pályázat. Ezután minimum két hónapos bírálati folyamat kezdődik, sajnos ebben az évben erősen csúszhat, úgy kalkuláltak, hogy év végéig várható döntés a pályázattal kapcsolatban. Ezt követően indulhat el a pályázat megvalósítása, ami a megvalósításban érintett szolgáltatók kiválasztásával, közbeszerzésével fog kezdődni. Az előzetes ütemezés azt mutatja, hogy körülbelül mire ebből a valóságban érezni fogják a beruházás eredményét, 2012 után tud majd működni a kibővített szennyvízhálózat. Azért is nagyon fontos, mert az Európai Uniónak van egy irányelve, amihez Magyarországnak is csatlakoznia kellett, illetve teljesítenie kellett azt tartalmazza, hogy minden Uniós pályázatnak meg kell valósítania a települések belterületén a teljes szennyvízelvezetést és csatlakozást. Ez követelmény, ezért vált lehetővé Magyarország számára, ezen belül az önkormányzat számára, hogy pályázati úton finanszíroztassák meg a csatornahálózat, szennyvízelvezetési munkákat, mert ez Európai Uniós elvárás és követelményrendszer. Ennek következtében valószínűleg a hazai jogszabályok is módosulni fognak, mivel egy türelmi időszakban vannak. Ahogy ez a türelmi időszak lejár várhatóan talajterhelési díj mértéke is növekedni fog ingatlanonként. Ha kalkulálnak és döntenek, ne csak a mai árakat vegyék figyelembe. Úgy gondolkozzanak, hogy 2012 után a nem rákötöttek számára jelentős mértékben fognak nőni az egyéb költségek. Elképzelhető, hogy újabb büntetések, díjak befizetésére is kötelezhetik őket. Tendenciaként látható, hogy a talajterhelési díj összege nagymértékben emelkedhet. Ez még egy olyan szempont, ami befolyásolhatja a döntést. Illetőleg a jelenlegi rendszer két ütemre szabott, amikor első körben a 2003-as címzett támogatás megpályázásakor megtervezésre került a rendszer, úgy lett kialakítva, hogy ez a négy település szennyvíz elvezetése a dunaújvárosi tisztítóba kerül tisztításra, ezért magának a dunaújvárosi tisztítóműnek a kapacitása valójában akkor működik tökéletesen, és optimálisan, ha ennek a négy településnek a teljes hálózatáról ide érkezik a szennyvíz. Jelenleg ez 85%-os kapacitással működik. Ez azért fontos, mert ez a szennyvíztisztítási díj, ami a szennyvízdíjban szerepel, ami a jövőben csökkenhet, ha a kapacitás kihasználtsága javul. Így nemcsak a második ütemben érintettek érdekeltek, hogy ez a projekt megvalósuljon, hanem az első ütemben rákötöttek is, hiszen attól függetlenül, hogy egyéb irányban a díjak növekedhetnek, az infláció éves díjemelkedés, de része ennek a számtannak a szennyvíztisztítási díj, amit a dunaújvárosi tisztító műnek kell megfizetni. Ez a rész csökkenhet, ha javul a kapacitás.
Major Mihály nagyvenyimi lakos: Az óvoda mellett, ami van szennyvízátemelő miért olyan büdös?

Rauf Pál polgármester: Jogos a felvetés. Ezt nap, mint nap észlelik. Garanciális hibáról van szó. Most folynak az egyeztetések, hogy mi tartozik a garanciális hiba körébe. A kivitelezőnek február 28-áig kell elvégeznie, ha ez megtörténik, nyilván javulás észlelhető. Ha nem, akkor az üzemeltető végezteti el a munkát. Több másra is vonatkozik, ami a hibás teljesítésből adódik, a bankgarancia terhére. Ez a napjaik témája.
Sörös Ferenc nagyvenyimi lakos: Van-e arról információ, hogy az ingatalon belüli költség mennyibe kerül, tervezés stb.?
Rauf Pál polgármester: Csak az első ütemre vonatkozóan vannak hallomásból adataik. Tervezéssel együtt a kivitelezés, a kivitelezéstől függ, hogy saját kivitelezéssel, vagy úgy készítteti az illető 35.000 Ft – 100.000 Ft közötti összeg. Attól is függ, hogy milyen csatlakozási ponttól van a korábbi, milyen hálózatot ki kell építeni.
Sörös Ferenc nagyvenyimi lakos: Várhatóan a borzasztó nagy visszhangot keltő csatornadíj mennyi lesz, mert nem érdekelt az ember, hogy belemenjen. 600-700 Ft/m3, hozzáteszik a 200.000 Ft-ot ingatlanon belüli költségeit, műszaki problémák vannak, ezek nem ösztönzik a lakosságot. Mi ösztönzi a lakosságot, hogy támogassa a csatornát? Rákényszerítik arra, ha nem megy bele, akkor ő a maradék 25%, büntető vámokkal megterhelve kénytelen rászánni magát. Olyan drága, hogy nem éri meg vele foglalkozni. Alternatív megoldásokat talál mindenki, hallani a szeptifort mindent, ami elveszi az embereknek ettől a kedvét. Mindenhol drága a csatornadíj maga.

Rauf Pál polgármester: Kétségtelen, hogy nem alacsony a csatornadíj. Ahogy a projektmenedzser is elmondta, ahogy a második ütem elkészül akkor a tisztító kapacitása kihasználtabb lesz, olcsóbbá válhat. A díj tekintetében van egy vitás ügyük, ami a bíróságon van a DVCSH-val annak reményében, hogy a díj valamelyest csökkenni fog. Egyébként 495 Ft + áfa a jelenlegi köbméterenkénti csatornadíj. Az üzemeltető 4%-os emelésre tett javaslatot, ez minden településen így van. A jelenlegi szippantási díj 720 Ft + áfa köbméterenként. Nyilván, hogy pillanatnyilag az egyszeri beruházás többe kerül, megterhelő a zsebeknek, hosszú távon mégis csak járható út.

Juhászné Gárdonyi utca: Szándéknyilatkozattal kapcsolatosan lenne kérdése, ami a pályázat benyújtásához szükséges. A pályázat benyújtása előtt történt-e felmérés a hivatal részéről? Arról van szó, hogy a 75%-nak meg kell lennie. Előfordulhat, hogy most aláírja, hogy szándékában áll a csatornát bekötni, viszont olyan helyzetbe kerül 2011-ben, hogy mégsem tudja vállalni. Van-e valamilyen jogkövetkezménye ennek?

Rauf Pál polgármester: Nem készült külön felmérés a második ütemre ezt megelőzően. Eddig minden bizonytalan volt, még most is. Ha most meg is lesz a 75%-os szándék, nem biztos, hogy a pályázatot kedvezően bírálják el. Az egyik feltétel, hogy 75% meglegyen. A pályázatot sem adhatják be e nélkül. Az első ütem szervezésekor a lakosságnak majdnem 81%-a volt, aki igenlően nyilatkozott, ebből azt a következtetést vonták le, hogy a második ütemben sem lesz másként, legalábbis a 75% meglesz. Most értek oda, hogy ezt a felmérést elvégezzék. A következményekkel kapcsolatban megkérte Rácz Krisztinát, hogy mondja el.
Rácz Krisztina projektmenedzser: Ennek a szándéknyilatkozatnak az a célja, hogy lakossági hozzájárulást önerőként igazolni tudja a négy település. Ennek tartalma csak arra az esetre vonatkozik, ha a pályázat megvalósul. Abban az esetben, ha a pályázat támogatást nyer, aki aláírja a szándéknyilatkozatot attól kérik, hogy vállalja azt, hogy rá fog kötni erre a hálózatra, erre kötelezhető legyen. Úgy kell dönteniük, hogy akkor valóban aláírásokkal vállalni fogják, hogy rákötnek a 2012-ben elinduló hálózatra. Ez egy kötelezettségvállalás is olyan formában, természetesen csak abban az esetben, ha a már elhangzott feltételek összeállnak, és ebből támogatottság megvalósul, lakóknak nem kell nagyobb összeget fizetni.
Gulyás Péter nagyvenyimi lakos: Említették a talajterhelési díjat. Tudomása szerint a szennyvíztisztítóknak is kell fizetni vízterhelési díjat. Valószínűleg ez is emelkedni fog, ha a 85% felmegy 100%-ra. Nem valószínű, hogy csökkennek a díjak. Miért nem építettek leeresztő helyeket a szennyvízszippantós autóknak, hogy ne kelljen 15-30 km-t megtenni a szennyvíztisztítóig, vagy akár csak 5-10 km-t.

Rauf Pál polgármester: Az ÁNTSZ ezt nem engedte, illetve, ha engedélyezte volna olyan feltételekkel, hogy külön intézményt kellett volna építeni egy-egy ilyen leürítő helyhez. Gondolkodtak ezen az első ütem tervezésekor, de emiatt hiúsult meg. 

Nyalka László DVCSH: Ha az elvezetett szennyvíz növekszik természetesen akkor a vízterhelési díj csökkeni fog. Arányos egymással.

Agárdi Istvánné nagyvenyimi lakos: Kedvezményes vízdíjról lehetett hallani a nyári időszakban.

Rauf Pál polgármester: Locsolási kedvezmény 10%, az üzemeltető a számlázáskor kell, hogy ezt érvényesítse.

Nagyvenyimi hölgy lakos: Ha két vízóra lesz, a két vízóra elszámolása hogyan történik? Az egyiket a szennyvízre használják, a másikat pedig locsolásra. 
Rauf Pál polgármester: A műszaki megoldását Nyalka László úr el tudja mondani.

Nyalka László DVCSH: Úgy működik, hogy egyes ingatlanon a locsoló vizes mérő a vízóra mérő aknába van felszerelve. Általában problémát jelentett az, hogy a locsolóvizes mérő hátul van a 30 méteres bekötési vízmérő aknától. A legtöbb szolgáltató függetlenül attól, hogy vízszolgáltató, szennyvízszolgáltató korrekt és pontos berendezés érdekében a két vízmérőt egy bekötési vízmérős aknába fogadja el. Természetesen a bekötési vízmérős órából levonásra kerül a locsolós vízmérős és ezután kell fizetni a vízdíjat. Ahol nem egy szolgáltató van, van egy vízszolgáltató, és szennyvízszolgáltató innentől az adatok átadása történik. A bekötési és locsolóvizes elszámolást a jelenlegi szennyvízszolgáltató végzi. 

Nagyvenyimi hölgy lakos: A lakosságnak a 200.000 Ft-os költségét mikor kell fizetni?

Rauf Pál polgármester: Addig egy fillért nem kell fizetni, ameddig abban nem lesz döntés, hogy nyertek a pályázaton és a projekt indulhat. Addig különböző szervezési feladataik vannak minden bizonnyal egy víziközmű társulatot kell szervezni, ezen keresztül majd a 200.000 Ft-okat részletben, aki tudja egészben fizeti. Addig, amíg nem indul be az egész, nem kell egy fillért sem fizetni. 
Beck László nagyvenyimi lakos: Ha minden összejön és a létesítmény mégsem készül el, csúszik. Akkor mi történik a lakosság pénzével?
Rauf Pál polgármester: Jogos a félelem, de nem lesz ilyen. Először megelőzi egy közbeszerzési eljárás. Azon kiválasztott kivitelező végzi a munkát megfelelő szerződéses kötelmek között. Abban határidők kiköttetnek, nem gondolja, hogy ettől félni kellene. A lakosság pénze nem vész el.
Horváth József nagyvenyimi lakos: Az elmúlt évek tapasztalata alapján, amióta működik a csatornahálózat elégedettek vele, vagy nem? Erről is tudniuk kellene. Elég keveset tudnak róla. Jó döntés volt, hogy Dunaújvárosba viszik a saját szennyvizüket, vagy más alternatíva is felmerülhet a közeljövőben?
Rauf Pál polgármester: Valóban kevés az a bizonyos 30%, aki ráköthetett az első fordulóban. Némelyik utcában vannak problémák, ami a szaghatást illeti, abba a kategóriába tartoznak, ami a napjaik témái. Dolgoznak rajta a kivitelezővel együtt. Van egy-két ilyen gond, ami az ingatlanokat érinti, ez kiküszöbölhető és kiküszöbölik. A másik, hogy természetesen, amikor indították az első ütemet felmerült és el is készítették, akkor még Nagyvenyim, Baracs és Mezőfalva volt érintett egy külön tisztítóra tervet, sőt engedélyezési tervek voltak. Pályázatra nem volt lehetőségük. Dunaújvárosban a biológiai szennyvíztisztító szintén Eu-s támogatással megépült. Az már olyan kapacitásra terveztetett, hogy a környező települések szennyvizét is képes legyen feldolgozni, tisztítani. Így a vízjogi létesítési engedélyt a vízügyi hatóság megtagadta erre a változatra, hogy külön tisztító legyen, mert itt van a szomszédságban, akkor még 50%-os sem volt még a kihasználtsága a tisztítónak, ezért csak erre a megoldásra adott engedély. Nem önszántukból viszik Dunaújvárosba, hanem erre kaptak engedélyt. Más lehetőség nem volt.

Selmeczi István nagyvenyimi lakos: Vizsgálták-e a lehetőségét annak, hogy a papírgyári szennyvíztisztítóba helyezzék el a négy település szennyvízét. Ha versenyeztetve van a két cég, lehet az árat mérsékeltetni?

Rauf Pál polgármester: Igen. Volt róla szó. Tárgyaltak többször a tervezőkkel, üzemeltetővel is. Jelenleg nem aktuális ez a kérdés. Felvetődött, tárgyalás folyt erről, tovább nem jutottak, nem tudja, hogy a későbbiekben folytatódik-e vagy sem. Egyelőre a második ütem pályázatát is erre tudják benyújtani. 

Fritz József nagyvenyimi lakos: Miért nincs szennyvízmérő óra? Mennyibe kerül? Barkács megoldások, mint szektifusz ezek havi 2500 Ft-nál annyira eltörpül, annyira nehéz dolog azt kimondani, hogy vannak aluliskolázott emberek, akik a szennyvizüket is oda engedik, ahova nem kellene. A csatorna a maguk és gyermekeik jövője érdekében kell, akkor is, ha havi 2500 Ft-ba kerül, viszont jó lenne egy szennyvízmérő óra.

Nyalka László DVCSH: A 38/95-ös kormányrendelet rendelkezik róla, hogy amennyiben egy ingatlan szennyvízmérővel nem rendelkezik a szennyvízmennyiség leszámlázásánál az ingatlan ivófogyasztása mérvadó. Egy ingatlanon nincs szennyvízmérő, rossz esetben locsolási mérője sincs, akkor a vízmérő után kell a szennyvízdíjat fizetni. Aki megteheti és műszakilag meg tudja oldani, locsoló vizes mérő valamilyen módon megoldja. A szennyvízmérő nem véletlenül nem nyert teret az országban, mert nagyon kevés ilyen mérő kapható, az ára is nagyon sok. Nem 3-5-10.000 Ft-os mérővel lehet összehasonlítani, hanem annak a többszöröse. A szennyvízmérő a vízmérővel szemben nem kötelező hitelesítési mérőeszköz. Mindenki tudja, hogy a vízmérőn rajta van az mket-nek a bélyege, az egy hiteles mérőeszköz, a szennyvízmérő nem hiteles. A két fél között létrejövő szerződésnél a jelenlegi szennyvízszolgáltató határozhatja meg, hogy milyen mérőt fogad el, amilyet elfogad, azt a fogyasztónak kell kalibráltatni. Időközönként kell kalibráltatni. Ezeknek a költsége igen magas. Ezért a szennyvízmérő beépítése az országban nem terjedt el.
Rauf Pál polgármester: Köszönte a részvételt. Kérte, aki érez magában szervezőkészséget, a hivatalban jelentkezzen arra, hogy a szándéknyilatkozat nyomtatványt, a részletes tájékoztatót eljuttassa az érintett ingatlanokhoz. A hivatal is keres minden utcában olyat, aki esetleg hajlandó ezt a feladatot vállalni. 

A lakossági fórumot bezárta. 

K.m.f.

/: Rauf Pál :/






/: Komjátiné Mádl Margit :/

polgármester






       címzetes főjegyző
PAGE  

