JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 10-én tartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: 
Szabóné Lőrincz Ilona 
polgármester


Kuminka József
képviselő


Kundra László Zoltánné
képviselő


Palágyi Gergely
képviselő


Dr. Zseli József Géza
képviselő 



Vargáné Kaiser Katalin
képviselő

Távolmaradását jelezte:


Kegyes Lászlóné
alpolgármester

Tanácskozási joggal meghívott:


Komjátiné Mádl Margit
címzetes főjegyző

Meghívottak:



Márok Csaba
Társulási Tanács elnöke

Dr. Szücs László
Pénzügyi biz. külsős tagja


Schneider Vilmos
Venyim Csatorna II. VKT elnök


Jakab Barnabás
Colas Alterra Zrt.

Jegyzőkönyvvezető:


Szloboda Melinda 
ügyintéző
Napirend:

I. Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.



Előadó: polgármester

II.
Javaslat a képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervére.


Előadó: polgármester

III.
Tájékoztató a csatorna-beruházás II. ütem kivitelezési munkálatairól.


Előadó: Társulási Tanács elnöke

IV.
Tájékoztató a Venyim Csatorna II. Viziközmű Társulat 2013. évi tevékenységéről. 


Előadó: Schneider Vilmos VKT elnök

V.
Rendelet-tervezet a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2013.(VII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról. 


Előadó: jegyző

VI.
Rendelet-tervezet a pénzbeli és szociális ellátásról szóló rendelet módosításáról.


Előadó: jegyző

VII.
A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetések térítési díjának megállapításáról szóló 18/2006.(XII.13.) rendelet módosításáról.


Előadó: jegyző

VIII.
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2011.(IX.30.) önkormányzati rendeletének 1. sz. függelék módosítása.

IX.
Bejelentések, interpellációk

1. 2014. évi belső ellenőrzési terv

X. 
Zárt ülés egyedi kérelmek ügyében.
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Kegyes Lászlóné alpolgármester asszony jelezte távollétét. Javasolta, hogy az I. napirend után a III. és IV. napirend tárgyalja a képviselő-testület. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete
169/2013.(XII.10.) önkormányzati határozata

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

I. Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.



Előadó: polgármester

II.
Tájékoztató a csatorna-beruházás II. ütem kivitelezési munkálatairól.


Előadó: Társulási Tanács elnöke
III. 
Tájékoztató a Venyim Csatorna II. Viziközmű Társulat 2013. évi tevékenységéről. 


Előadó: Schneider Vilmos VKT elnök
IV. Javaslat a képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervére.


Előadó: polgármester

V.
Rendelet-tervezet a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2013.(VII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról. 


Előadó: jegyző

VI.
Rendelet-tervezet a pénzbeli és szociális ellátásról szóló rendelet módosításáról.


Előadó: jegyző

VII.
A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetések térítési díjának megállapításáról szóló 18/2006.(XII.13.) rendelet módosításáról.


Előadó: jegyző

VIII.
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2011.(IX.30.) önkormányzati rendeletének 1. sz. függelék módosítása.

IX.
Bejelentések, interpellációk

1. 2014. évi belső ellenőrzési terv

X. 
Zárt ülés egyedi kérelmek ügyében.
I. Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról.



Előadó: polgármester

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Röviden ismertette az elmúlt képviselő-testületi ülés óta történteket. Csütörtökön indultak Erdélybe és elvitték a sok szép, személyes ajándékot, amit az iskola és az óvoda gyermekei, pedagógusai gyűjtöttek össze. Meghatottságig örültek a gyermekek. 


Szombat reggel indulnak Altomünsterbe, ahonnan meghívást kaptak az Adventi vásárra. 


Sikeresen megrendezésre került a második Adventi gyertyagyújtás. A harmadik gyertyagyújtáson az iskola a vendéglátó és az igazgató asszony gyújtja meg a gyertyát.


A bejelentéseknél a Dél-Mezőföld Kft. helyzetéről rövid tájékoztatást szeretne adni.


Jegyzőasszonnyal részt vettek a járási hivatal által tartott tájékoztatón, ahol azt a tájékoztatást kapták, hogy megszűnik a kirendeltség a kistérségben a járás területén. Ez azt jelenti, hogy egy nap lesz, amikor az ügyfélfogadás biztosított a nagyvenyimieknek, csütörtökön 8-12 óráig. Ezt a lépést a kevés ügyszámmal magyarázták. 

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Megkérte a jegyzőasszonyt átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztassa a képviselő-testületet. 
Komjátiné Mádl Margit címzetes főjegyző: Az előző ülés óta a polgármester átruházott hatáskörben átmeneti segélyt nem állapított meg.
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Kérte az első napirend tudomásul-vételét.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal - tudomásul vette a tájékoztatót a képviselő-testület két ülése között történt fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és az alábbi határozatot hozta:
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete
170/2013.(XII.10.) önkormányzati határozata

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a 47/2013.(IV.10.), a 82/2013.(VI.19.), a 98/2013.(VII.02.), a 116/2013.(IX.11.), a 118/2013.(IX.11.), a 129/2013.(X.01.), a 136/2013.(X.01.), a 139/2013.(X.29.), a 140/2013.(X.29.), a 141/2013.(X.29.), a 142/2013.(X.29.), a 143/2013.(X.29.), a 144/2013.(X.29.), a 145/2013.(X.29.), a 147/2013.(XI.06.) és a 148/2013.(XI.06.) számú lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.

II.
Tájékoztató a csatorna-beruházás II. ütem kivitelezési munkálatairól.


Előadó: Társulási Tanács elnöke
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Ehhez a napirendi ponthoz meghívták Márok Csaba polgármester urat a társulás elnökét, valamint Jakab Barnabás urat a kivitelező cég részéről. Minden képviselő-testületi ülésen beszámolnak a kooperációs értekezleten történtekről, a beruházás előrehaladásáról, az újságban rendszeresen tájékoztatják a lakosságot. A Társulás elnökét kérte, tájékoztassa a képviselő-testületet. 

Márok Csaba Társulási Tanács elnöke: Köszöntötte a képviselő-testületet. Az ilyen szintű beruházásokat évente kétszer ellenőrzik. A mai napon újabb ellenőrzésen vannak túl. Ellenőrizték a komplett kivitelezői közbeszerzéseket, dokumentációkat, minden kivitelezői helyszínre kimentek, minden építési naplót leellenőriztek. Átnézték a pénzügyi elszámolásokat. Megkapta a helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvét. Az ellenőrt kérdezte, hogy mik a megállapításai az ellenőrzéssel kapcsolatban, annyit mondott, hogy minden pozitív. Jó ütembe, jól halad a beruházás. A beruházás előrehaladtával a végéhez közeledve kiderültek különböző hiányosságok. Ezek lehetnek tervezési hiányosságok, illetve egyéb kivitelezés kapcsán előkerülő hiányosságok. Folyamatosan kapcsolatba voltak az energia központtal. Fogadták, ha problémájuk volt. A beruházás során kiválasztott projektmenedzser – Pauza Balázsa – és a műszaki ellenőr magas színvonalon végzik a munkájukat. Az összes olyan jellegű műszaki probléma, ami kivitelezés során előjött, próbálják rendezni, megoldani. Ezekben az ügyekben folyamatosan egyeztetnek az energia központtal, közbeszerzővel. Így derül ki, hogy melyik plusz jellegű dolgokra kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, melyikre nem kell. A Tanács döntött arról, hogy kiválasztották újra a közbeszerzőt. Abban gondolkodtak, hogy a beruházás előrehaladtával, hogyan lehetne rész műszaki átadást csinálni. A részműszaki átadással kapcsolatban elmondta, először úgy nézett ki, hogy a létesítési vízjogi engedély teljes megvalósulása után lehet megtenni. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság azt mondta, hogy részben is lehet, külön eljárási díjat kell fizetni. Hozzájárult a Támogató is. A közös kivitelezői egyeztetés kapcsán kiderült, hogy február 28-a után, március elejétől körvonalazódik az a dátum, amikor elindulhat a tényleges rákötés, üzemeltetés. A tényleges átadás-átvétel tekintetében január közepén elindul a mérnök átvenni a területeket. Csak azt veszi át, ahol az üzemeltetéshez szükséges dolgok, papírok rendelkezésre állnak. A végleges átvétel nem most történik, a helyreállítások tavasszal történnek. Készültségi állapotot tekintve Baracs 89,9%-, Mezőfalva 99,8%, Nagyvenyim 73,5%, Kisapostag 85% a készültség. A pályázat során önerő pályázatot nyújtottak be, amit pozitívan bírálták el. Biztonságot jelentő háttérbázist teremtett meg. A beruházás építése kapcsán jöttek elő komoly problémák is. Sajnálatos a halálos baleset. Ehhez az önkormányzatoknak semmi köze, amikor átadják a munkaterületet, onnantól a vállalkozók végzik a munkát és ők felelnek az ott történt dolgokért. Nagyon rosszul élték meg a halálesetet az utolsó időszakban. Még tart a vizsgálat. A lefolytatott közbeszerzés kapcsán minden egyes település a rendelkezésre álló forrásába belefért. Nem kellett plusz önkormányzati forrást bevonni, hogy a kivitelezést meg tudják finanszírozni. Nagyon fegyelmezetten, jól haladt előre a beruházás. Aki részt vett a kooperáción, láthatta, hogy a mérnök a műszaki részét kézben tartva, határozottan vitte. Pauza Balázs a pénzügyes kolléganőjükkel a számlákat vitte, lehívták, rendben ment. A kifizetések „hiánypótlás-mentesen” történtek meg, két hétre a számla benyújtásától számítva pénzt kapott a vállalkozó. Jól halad előre a beruházás. A jövő évre vannak simítások. Nagyvenyimen az ütemezésnek megfelelően haladnak a munkálatok. Olyan hibáról nem tud beszámolni, ami a társulást érinti.

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Ilyen kivitelezőket, partnereket érdemeltek az első ütem után. Szépen halad a beruházás. Nyilván voltak kisebb problémák. A lakossági bejelentések minimális száma is jelzi, hogy a poros utcákon kívül komolyabb bejelentés nem volt.

Márok Csaba Társulási Tanács elnöke: Baracsról érkezett tömeges bejelentés, Kisapostagról most érkeznek bejelentések. Nagyvenyimről minimális bejelentés érkezett.

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Kérte az észrevételeket.

Schneider Vilmos Venyim Csatorna II. VKT elnök: Lesz rész átadás, vagy nem lesz?
Márok Csaba Társulási Tanács elnöke: Március elejétől lesz rész átadási lehetőség. Az akkori kivitelezői állásnak megfelelően. Január közepén elindul az átvétel, amit át tudnak, átvesznek. Három fontos dolog: kell az önkormányzat értesítése, hogy ráköthet a lakos, kell a kivitelező, aki azt mondja, hogy az utca ráköthető, és a műszaki ellenőr, hogy az utca érintett, kell hozzá VKT igazolása, hogy a kötelezettségét teljesítette. Kell hozzá az üzemeltető, akivel szerződést kell kötnie. 
Schneider Vilmos Venyim Csatorna II. VKT elnök: Két rákötést értelmez. Az egyik, hogy maga a rendszer ráköthető-e a rendszerre, a másik, hogy a lakos ráköthet-e a csatornára?

Márok Csaba Társulási Tanács elnöke: Így van. Március elejétől megmondják, hogy a rendszer mely eleme köthető rá a csatornára, utána, hogy a lakos ráköthet-e, kiderül abból, hogy rendezte-e a VKT felé a számláját, kötött-e szerződést az üzemeltetővel, utána ráfordíthatja a csonkját. 

Schneider Vilmos Venyim Csatorna II. VKT elnök: Látják majd a rákötésnek a tematikáját?

Márok Csaba Társulási Tanács elnöke: Melyik utca, mikor köthető rá, a műszaki átvétel fogja eldönteni. 

Jakab Barnabás Colas Alterra Zrt. építésvezető: Átadják a mérnöknek, a mérnök jelzi, hogy átvette és rákötésre alkalmasnak találta. Az önkormányzat fogja a lakosokat értesíteni, hogy mikor köthet rá az adott utca.

Márok Csaba Társulási Tanács elnöke: Jó kérdés, hogy mekkora moratóriumot adnak a lakosnak, hogy meddig lehet a rákötést megtenni szankciómentesen. Ezt majd véglegesíteni kell.

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Január 20-ára összehívnak egy lakossági fórumot. Amikor azt gondolják, hogy az átadásról sokkal több tájékoztatást tudnak adni. Mindazok a szakemberek itt lesznek, akik az ilyen kérdésekre, és a programozásokra választ tudnak adni. 
Jakab Barnabás Colas Alterra Zrt. építésvezető: Az üzemeltető előzetesen azt mondta, hogy minden bekötést szeretne látni. Meg fogják valahogy oldani. 
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Az üzemeltető készül erre. 

Köszönte Márok Csaba polgármester úrnak a részvételt.

/Márok Csaba a Társulás Elnöke elhagyta az üléstermet./

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Megkérte Jakab Barnabás urat, röviden tájékoztassa a képviselő-testületet a kivitelezésről. 

Jakab Barnabás Colas Alterra Zrt. építésvezető: 9400 méter csatornánál tartanak. Az időjárás függvényében jövő péntekig 9600-9700 méter lesz. Elvileg 5 fok alatt nem lehet csatornát építeni. 10000 folyóméter volt a terve, de az időjárás, és a műszaki dolgok miatt nem tudták megvalósítani. Sok utcában olyan közmű helyzet volt, ami nem a valóságot tükrözte és nem tudtak dolgozni. Marad 2970 folyóméter jövőre és lesz rá fél évük. Ez teljesíthető. Március-április végére meglesz a csatorna teljesen. A csatornaépítésnek van egy része, amikor visszatöltik a talajt, megvan tömörítve, minden teherbírás jó, de van egy konszolidációs időszak, amikor magától a talaj is roskad. Ezért nem szokták leaszfaltozni. Meg szokták várni a tavaszi időszakot, és akkor szokták visszaaszfaltozni. Az aszfaltos utcák nem mondhatók aszfaltos utcának. Makadám itatott,  2 cm aszfalt réteg volt. Nem tudták szépen felszedni az utcát sávosan. Folynak a számításaik. Mennyit mentek az aszfaltos útba és mennyit kellett volna menniük, mennyit kellett sávosan helyreállítani. Megpróbálják egyenlőre kihozni. Fenyves utcát csinálják. Ibolya utcába befejeződött a csatornafektetés, befejezik a helyreállítását az utcának. Tervei között szerepel, hogy beállnak a Hársfa utca végére. Ha nem tudnak gerincvezetéket húzni, akkor a házi bekötéseket megcsinálják. A műszaki átadás a csatorna műszaki átadása lesz. A helyreállítások tavasszal kezdődnek meg. Március-áprilisra befejeződik minden és megkezdődnek az aszfaltozási munkák. Két átemelő van, az egyik a Fenyves utca és a Nefelejcs közötti részen, a másik Fűzfa u. és a Határvölgyi utca végén van. Amikor meglesz az irányítástechnika, akkor azok az utcák is rá tudnak csatlakozni. 80%-a lesz a február 28-áig átadható csatornaszakaszoknak, a maradék 20% a június 5-ei végső határidőbe kerül átadásra. Ez a terv. 
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Köszönte Jakab Barnabás tájékoztatóját. 

Kérte a csatorna-beruházás II. ütem kivitelezési munkálatairól szóló tájékoztató elfogadását.
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete
171/2013.(XII.10.) önkormányzati határozata

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a csatorna-beruházás II. ütem kivitelezési munkálatairól szóló tájékoztatót elfogadta.

/Jakab Barnabás elhagyta az üléstermet./

III. 
Tájékoztató a Venyim Csatorna II. Viziközmű Társulat 2013. évi tevékenységéről. 


Előadó: Schneider Vilmos VKT elnök
Schneider Vilmos Venyim Csatorna II. VKT elnök: A beszámoló kiküldésre került. A részben, vagy hátralékosan teljesítőket kirészletezte. Kb. 100 fő az, akivel gondjaik lehetnek. 40 fő egyáltalán nem fizet többszöri próbálkozásaik ellenére. 50 fő a felénél többel tartozik. 180 fő az, akinél pl. az első részlete egy hónappal később volt, így ő egy kicsit le van maradva. A 100 fő körüli főre külön stratégiát lehetne kitalálni. A legújabb elképzelése, hogy megpróbálják személyes kontaktus útján.  
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: A képviselő-testület nevében köszönte az eddigi munkát. Látják, hogy nagyon hatékonyan dolgoznak.

Dr. Szücs László Pénzügyi bizottság külsős tagja: Azoknak, akik nem fizetik, nem fogják kiadni a rákötési engedélyt. Január 20-án keményen ki kell emelni, aki nem fizetett, az igyekezzen, mert nem kap engedélyt. Keménynek kell lenniük. 

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Olyan levelet kell kiküldeni, amiben leírják, ha nem kezdi el és nem fizeti, akkor nem kap rákötési engedélyt. 
Komjátiné Mádl Margit címzetes főjegyző: Kötelezést ki fogják adni. Akkor mentesül, ha az ingatlantulajdonos a vízügyi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkezik, tehát saját művel. Kérdéses, hogy mit tekint majd hatósági engedélynek. Vannak egyedi szennyvíztisztító berendezések. Valamilyen engedélyének kell lennie, hogy a kötelezés alól mentesüljön. 
Schneider Vilmos Venyim Csatorna II. VKT elnök: Az elején az volt az alap, hogy a hitelfelvételhez, hitelképes társulatnak kell lenni, akinek a tagjai fizetik a részleteket. Ebből látja a hitelintézet, hogy ennek a társulatnak adhat hitelt. 
Dr. Szücs László Pénzügyi bizottság külsős tagja: Január 20-áig ne küldjenek ki levelet. 

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Köszönte Schneider Vilmos tájékoztatóját. 

Kérte a Venyim Csatorna II. Viziközmű Társulat 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete
172/2013.(XII.10.) önkormányzati határozata

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Venyim Csatorna II. Viziközmű Társulat 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta.

/Schneider Vilmos elhagyta az üléstermet./

IV. Javaslat a képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervére.


Előadó: polgármester

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Az anyag írásban kiküldésre került, megkérte a pénzügyi bizottság elnökét, a bizottság javaslatait ismertesse. 

Palágyi Gergely a Pénzügyi bizottság elnöke: Elfogadásra javasolják azzal a kiegészítéssel, hogy tárgyalni szeretnék a belső ellenőrzésekkel kapcsolatos jegyzőkönyveket. A június 24-ei ülésen a csatorna átadás-átvétel tapasztalatairól szeretnének tájékoztatót. 
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Energiafogyasztással kapcsolatos cég kereste meg. Azt vizsgálják, hogy a piacon jelenleg energiát eladó cégek közül kik tudják legolcsóbban adni az energiát. Pályáztatja a szolgáltatókat, a végén 10 ajánlat közül válassza ki a legjobb ajánlattevőt. Mindaddig, míg nem talált kedvezőbb szolgáltatót, nem kerül semmibe. Abban a pillanatban, ha megtalálta a megfelelő és olcsóbb szolgáltatót, akkor az önkormányzat nyeresége, amit elérnek éves szinten, annak a 25%-áért végzi ezt a tevékenységet. Őt szeretné meghívni a januári képviselő-testületi ülésre, hogy részletes tájékoztatást adjon. A másik ajánlatuk az energia menedzsment. Az ismereteik alapján, 100 számlára vetítve vizsgálják meg az energia számlákat, 100 számlából 25 számlánál túlszámlázást tapasztalnak. Visszamenőleg megvizsgálják a számlákat, ha túlszámlázás történt, akkor a behajtott összeg 50%-át kérnék. Jó referenciával rendelkeznek. 
Megkérte az egészségügyi bizottság elnökét, a bizottság javaslatait ismertesse. 

Dr. Zseli József Géza az Egészségügyi bizottság elnöke: A februári képviselő-testületi ülésre javasolják a népkonyha tapasztalatainak a tájékoztatóját, részben a népkonyha fenntartójától, részben a szociális területen dolgozó munkásoktól, mi a jövője stb. Márciusi képviselő-testületi ülésre a háziorvosokat kérnék fel egy tájékoztató írására az éves tevékenységükről, betegforgalomról, az új épület működéséről. Felmerül az ügyelet kérdése. A finanszírozás helyzetéről szeretnének tájékoztatást. Áprilisban lenne az átfogó értékelés. Kérnének a védőnők részéről tájékoztató írását erre az ülésre. Júniusban környezetvédelmi bejárást terveznek. Látható, hogy át fog alakulni a bizottság feladatköre. 
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: A háziorvosok beszámolójával egy időben a fogorvost is hallgassák meg. 2014. február 11-ére javasolta a közmeghallgatás időpontját. 


Kérte a 2014. I. félévi munkaterv elfogadását, az elhangzott módosításokkal figyelembe-vételével.

Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete
173/2013.(XII.10.) önkormányzati határozata

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a 2014. I. félévi munkatervét az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadta.

V.
Rendelet-tervezet a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2013.(VII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról. 


Előadó: jegyző

Komjátiné Mádl Margit címzetes főjegyző: Igyekezett sok anyagot kiküldeni a képviselő-testület részére. 

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Kérték a DVG Zrt. erdészét, hogy helyszíni bejáráson nézzék meg. Ő elmondta, hogy milyen módon lehet rendbe tenni. Ennek költségei lesznek. Itt csak kézi erővel nem tudják rendbe tenni. Megpróbálnak méltó körülményeket teremteni. 
Dr. Zseli József Géza az Egészségügyi bizottság elnöke: Méretileg mekkora területről van szó?

Komjátiné Mádl Margit címzetes főjegyző: Kb. a meglévő temető területének az egy harmada. A köztemetés változatlanul megmaradt. Mindegyiknél más az előírás. A különbség, hogy köztemetésnél lehetőség van a temetés költségeinek hagyatéki teherként történő felvétele. Szociális temetésnél viszont nem.. 
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Kérte a képviselők név szerinti szavazását a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2013.(VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester
igen,


Kuminka József 
képviselő
igen, 


Kundra Lászlóné
képviselő
igen,


Palágyi Gergely
képviselő
igen,


Vargáné Kaiser Katalin 
képviselő
igen,


Dr. Zseli József Géza
képviselő
igen 


szavazatot adott.

A képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal  – az alábbi rendeletet alkotta:

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete

14/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 8/2013.(VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
/A rendelet hiteles szövege mellékelve/

VI.
Rendelet-tervezet a pénzbeli és szociális ellátásról szóló rendelet módosításáról.

Előadó: jegyző

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Az anyag írásban kiküldésre került, megkérte a kolléganőt, amennyiben van kiegészítése, mondja el. 

Lénártné Dr. Major Erika igazgatási ügyintéző: A szociális törvény módosult, így önkormányzati segély keretében kerül szabályozásra az átmeneti segély, temetési segély, illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Mivel lerövidül az ügyintézési határidő, ezért javasolják a polgármesterre ruházni a hatáskört, mivel a bizottságnak hetente kellene üléseznie. A méltányossági közgyógyellátás a képviselő-testület hatáskörébe kerül. Lehetőség van arra, hogy a jegyzőre ruházza át a hatáskört, ezért tartalmazza a rendelet, hogy jegyzői hatáskörbe kerüljön. Szociális törvényben foglaltaknak megfelelően lett az előző rendelet kiegészítve. 
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: A bizottság tárgyalta, megkérte a bizottság elnökét, a bizottság állásfoglalását ismertesse. 

Dr. Zseli József Géza az Egészségügyi bizottság elnöke: A bizottság részletesen tárgyalta az előterjesztést. A három segély egy néven önkormányzati segély néven lesz. A 15 napos határidő azt jelenti, hogy kéthetente tartandó bizottsági ülés sem lenne mindig elegendő, hogy el tudják bírálni. Így gyakorlatilag hetente kell bizottsági ülést tartani. Ezt valószínűleg nem tudják vállalni. A kéthetente levő ülésezés is probléma. A legutóbbi bizottsági ülésnek a határozatképesség határán voltak. A segélykérelmek elbírálását a polgármester asszonyra ruházná a rendelet. A méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos döntéseket pedig jegyzőasszonyra ruházná a rendelet. Az új szociális törvény 37.050 Ft-ot határozza meg családi jövedelemhatárként, a helyi rendeletben eddig 150% volt. A bizottság álláspontja, hogy ezen ne változtassanak. 


Az előterjesztő javaslata alapján a bizottság elfogadásra javasolja a helyi rendeletet.  
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Tiszteletben tartja a bizottság állásfoglalását, de arra kérte a képviselő-testületet, hogy gondolják át még egyszer. Nem fogadja el azt, hogy 6 emberből 3 ember nem tud itt lenni 10 naponként ahhoz, hogy a 15 napos ügyintézési határidőt be lehessen tartani. Ismerve a bizottság eddigi tevékenységét a teljes bizottsági jelenlétnél is elég komoly viták alakultak ki egy-egy döntéskor. Gondolják végig, lehet-e ezt egy személyre rátestálni, hogy döntéseket hozzon. Véleménye szerint nem. Nem azért, mert nem akarja tenni a feladatát, de nem tartja életszerűnek. 
 Köszöni a megértést, de úgy gondolja, hogy tegyenek egy próbát. Mindenki részéről áldozatot követel, abban sem biztos, hogy mindig meg tudnak felelni. 

Dr. Zseli József Géza az Egészségügyi bizottság elnöke: A bizottság részéről nincs akadály, hogy ne próbálják meg, hogy kéthetente ülésezzenek.

Komjátiné Mádl Margit címzetes főjegyző: A rendelet-tervezettel kapcsolatos változtatásokat ismertette: a családsegítői feladatokat a TKT látja el. Úgy nevesítették, hogy családsegítő szolgálat, át kell fogalmazni. A 27.§ e) g) pontban a Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulást kell megjelölni. A 25.§ (2) bekezdésben a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásában foglaltak szerint biztosítja. 
Dr. Zseli József Géza az Egészségügyi bizottság elnöke: Felmerült a bizottsági ülésen a különösen indokolt esetek a 14.§ (2) bekezdésében. Egy újabb pontot lehetne javasolni. 

Komjátiné Mádl Margit címzetes főjegyző: A 15.§-ba kellene egy újabb pontot betenni. 
Lénártné Dr. Major Erika igazgatási ügyintéző: Az alábbi pontot javasolta: megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

Komjátiné Mádl Margit címzetes főjegyző: A 3.§-ban a régi szabályozásra írják át. A 12.§ (1) a) pontban 130% helyett 150% lesz. Az önkormányzati segélynél a temetés költségeihez történő hozzájárulást kivették. Ez a harmadik mód lenne a támogatási formának, így kivették ezt a pontot. Ha a képviselő-testület mégis úgy gondolja, hogy a temetés költségeihez hozzá kíván járulni a köztemetésen, szociális temetésen túl, ebbe a pontba tudják betenni. 
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: A 11.§ (1) e) pontot javasolta, hogy vegyék ki. 

Lénártné Dr. Major Erika igazgatási ügyintéző: A 11.§ (2) f)-i) pont benne van a szociális törvényben, így azt a megfogalmazást kellene írni, hogy a Szoc.tv. 45.§-ában foglaltakon túl és az a) – d) pont maradna benne. 

Komjátiné Mádl Margit címzetes főjegyző: Ha a Szoc.tv.-ből van beidézve, akkor csak merev hivatkozást lehet használni. Az a) pont lesz, hogy a Szoc.tv. 45.§-án túl. 
Kundra Lászlóné képviselő: Örül, hogy a 11.§ (3) bekezdésre van lehetőség. 

Lénártné Dr. Major Erika igazgatási ügyintéző: A fenti §-sal kapcsolatban ismertette a Szoc.tv. 45.§ (8) bekezdését. 

Komjátiné Mádl Margit címzetes főjegyző: A 11.§ (2) f)-i) pontokban szereplő szabályozást úgy kell írni, hogy a Szoc.tv.45.§ (4) bekezdésén túl. 
Vargáné Kaiser Katalin képviselő: A (3) bekezdésbe is merev hivatkozást kell írni. 

Komjátiné Mádl Margit címzetes főjegyző: Összefoglalásként elmondta, hogy a hatáskör szabályai nem változnak az előző rendeletben foglaltak szerint, csak az átmeneti segély helyett önkormányzati segélyként fog funkcionálni. A 11.§ (2) bekezdésében behivatkozzák a szociális törvényt és az f) – i) pontokat kiveszik. A 12.§ (1) bekezdésben 150%. A 15.§ kiegészül egy c) ponttal: megélhetése valamilyen előre nem látható esemény bekövetkezése okán igazolt módon veszélyeztetve van. Ahol a családsegítés a rendeletben említésre került, ott aszerint módosulna, hogy a Dunaújváros Többcélú Kistérségi Társulással kötött társulási megállapodásban foglaltak szerint biztosítja az önkormányzat. A rendeletben a Nagyvenyim Község Polgármesteri Hivatala helyett Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal megnevezés kerül.  
Vargáné Kaiser Katalin képviselő: A (2) bekezdésben Nagyközségre kell javítani. 

Lénártné Dr. Major Erika igazgatási ügyintéző: A kérelemben az utolsó bekezdést ki kell venni. 
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Kérte a képviselők név szerinti szavazását a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendeletről. 

Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester
igen,


Kuminka József 
képviselő
igen, 


Kundra Lászlóné
képviselő
igen,


Palágyi Gergely
képviselő
igen,


Vargáné Kaiser Katalin 
képviselő
igen,


Dr. Zseli József Géza
képviselő
igen 


szavazatot adott.

A képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal  – az alábbi rendeletet alkotta:

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete

15/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.
/A rendelet hiteles szövege mellékelve/

VII.
A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetések térítési díjának megállapításáról szóló 18/2006.(XII.13.) rendelet módosításáról.


Előadó: jegyző

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Az előző képviselő-testületi ülésen beszéltek róla. A Kiss úr hozta az árajánlatot. Elmondta, hogy 2010 óta nem volt emelés. A pénzügyi bizottság tárgyalta, a bizottság elnökét kérte, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.

Palágyi Gergely a Pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. 
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: A Proviant-Kiss Kft. ügyvezetője elmondta, hogy az önkormányzatnál ennyivel csökkentek a rezsiköltségek, amit az árban megpróbált érvényesíteni. 

Kérte a képviselők név szerinti szavazását a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetések térítési díjának megállapításáról szóló 18/2006.(XII.13.) rendelet módosításáról. 

Szabóné Lőrincz Ilona
polgármester
igen,


Kuminka József 
képviselő
igen, 


Kundra Lászlóné
képviselő
igen,


Palágyi Gergely
képviselő
igen,


Vargáné Kaiser Katalin 
képviselő
igen,


Dr. Zseli József Géza
képviselő
igen 


szavazatot adott.

A képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal  – az alábbi rendeletet alkotta:

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete

16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetések térítési díjának megállapításáról szóló 18/2006.(XII.13.) rendelet módosításáról. 
/A rendelet hiteles szövege mellékelve/

VIII.
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2011.(IX.30.) önkormányzati rendeletének 1. sz. függelék módosítása.
Komjátiné Mádl Margit címzetes főjegyző: A szakfeladat rendet kellett módosítani. Az év elején azt a tájékoztatást kapták, hogy változik a szakfeladatrend, ami nem igazán történt meg. Annak érdekében, hogy ezekre a szakfeladatokra az önkormányzat le tudja hívni a támogatást, így ennek benne kell, hogy szerepeljen. Határozattal kell elfogadni.

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Kérte a határozati javaslat elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete
174/2013.(XII.10.) önkormányzati határozata

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete jelen határozat mellékletében foglaltakat Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. függelékébe helyezi.

E határozattal egy időben hatályát veszti az 58/2012. (IV.04.) önkormányzati határozat.

Határidő: 2013. december 18.

Felelős: jegyző

IX.
Bejelentések, interpellációk
1. 2014. évi belső ellenőrzési terv

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta, a bizottság elnökét kérte, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.

Palágyi Gergely a Pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Szeretnék az elkészült jegyzőkönyveket tárgyalni. 

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Kérte a 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete
175/2013.(XII.10.) önkormányzati határozata

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztés szerint jóváhagyja
Komjátiné Mádl Margit címzetes főjegyző: Kiküldésre került a Vincent Auditor Kft. szerződés-tervezete, ami tartalmazza az ellenőrzési feladatokat, az összeget, amit az előző képviselő-testületi ülésen jóváhagyott a képviselő-testület, azokat az egyéb szakmai szabályokat, ami a belső ellenőrzésre vonatkoznak. Becsatolásra kerültek mindazok az okmányok, amelyek jogosultságukat igazolják, hogy ezt a tevékenységet ők elvégezhessék. 

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Kérte a szerződés elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete
176/2013.(XII.10.) önkormányzati határozata

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-vel (2373 Dabas, Tavasz u. 3.) kötendő szerződést az előterjesztés szerint elfogadta.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2013. december 30.


    (határozat kézbesítésére)  
Felelős: jegyző
Kuminka József képviselő: A Vincent Auditor Kft. végzi és az ő alkalmazottja a Tóth Linda, vagy ő alvállalkozó?

Komjátiné Mádl Margit címzetes főjegyző: Ő az alkalmazottja, belső ellenőrzési vezetői feladatokat látja el. Alkalmaznak külső szakembereket a speciális szakértelmet igénylő ellenőrzésekhez.
2. Könyvvizsgálói ajánlatok
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: A belvizes projektre könyvvizsgálót kell választaniuk. Megkérte a pénzügyi bizottság elnökét, a bizottság állásfoglalását ismertesse.

Palágyi Gergely a Pénzügyi bizottság elnöke: Legolcsóbb ajánlatot adó, Temesvári Lajos ajánlatát javasolják elfogadásra. 
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: A projekt költségei között szerepel, támogatott.
Kuminka József képviselő: Nagyvenyimen is van könyvvizsgáló, miért nem tudnak ajánlatot kérni?

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Jó lenne, ha beszélnének erről a problémájáról. 
Kuminka József képviselő: Nagyon sok embernek a problémája. 

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: A három év tapasztalatait elmondaná. 
Kuminka József képviselő: Akárkivel beszélget, annak örülnek, hogy megpróbálják előnybe részesíteni az itteni vállalkozókat. Sokadszor köszön vissza, hogy nem preferálják a helyi vállalkozókat.

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Ezt visszautasítja. Nem így van. Úgy működik, hogy ez egy olyan projekt, amire olyan könyvvizsgálót próbáltak felkérni, aki ilyen projektet ellenőrzött.
Kuminka József képviselő: Kevés olyan könyvvizsgáló van, aki olyan szaktudással rendelkezik, mint pl. a Viczkó úr, tanítja is. Érti, hogy mindig van kifogás, de ez nagyon rossz irány. Ez a véleménye. Ezt felvállalta a kampányába is, hogy képviseli őket, ezt megteszi, amíg itt lesz és minden egyes alkalommal el fogja mondani.

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Ami motiválta, hogy olyan könyvvizsgálótól kérjenek ajánlatot, akiben szakmailag megbíznak, aki ellenőrzött ilyen projektet.

Kuminka József képviselő: Az a baj, hogy mindig megmondják mások, hogy kihez kell fordulni. Nem tud ezzel azonosulni. A könyvvizsgálónak nem az a dolga, hogy azt döntse el, hogy jól csinálták meg a vízelvezető árkot. Az a dolga, hogy a számok között megnézze, hogy minden jó helyen van-e. A számok mindenhol ugyanazok. 

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Beszéljenek erről. Úgy jártak el, ahogy a jól felfogott érdekük és a beruházás biztonsága kérte. 

Kérte a döntést a pénzügyi bizottság javaslatának figyelembe-vételével.

Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete
177/2013.(XII.10.) önkormányzati határozata

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a „Nagyvenyim Község vízrendezése” projekt könyvvizsgálati feladatainak ellátására benyújtott árajánlatokat megvizsgálva Temesvári Lajos bejegyzett könyvvizsgáló (5000 Szolnok, Petőfi Sándor u. 13. 2/2.,  kamarai tagszám: 000859, költségvetési minősítés száma: KM002462 ) által benyújtott ajánlatot fogadja el.

A megbízási díj összege 300.000 Ft + Áfa, azaz háromszázezer forint + Áfa.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Temesvári Lajos bejegyzett könyvvizsgálóval (5000 Szolnok, Petőfi Sándor u. 13. 2/2.)  a szerződést kösse meg.
Határidő: 2013. december 30.


    (határozat kézbesítésére)  

Felelős: jegyző

3.)

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Két alkalommal tárgyalták a Dél-Mezőföld ügyét. November 26-án az ügyvezető megbízatása azon a napon lejárt. Bejelentette, hogy nem kívánja tovább folytatni. Ennek függvényében a felügyelő bizottság is megszűnt. A következő feladat, hogy Dr. Borbás Pétert megbízták, hogy a jogi hátterét a cégbíróság felé készítse el. Az átháramlási szerződést kellett elkészítenie, ami meg is történt. A következő alkalommal választottak új ügyvezetőt, miután a négy polgármester egyeztetett. Az új ügyvezető Fejes László. Fejes úr elvállalta ezt a feladatot. Olyan feltételekkel, hogy megpróbálja a minél több kinnlevőséget behajtani. Ez volt az egyik feltétel, és erre ígéretet tett. Eléggé összekuszálódtak a szálak, bíznak benne, hogy hamarosan rendeződnek a dolgok. 

A Mezőföldvíz jelezte, hogy január 2-ától a vízhálózat átvételre kerül, még nem tudják hogyan, de mindent megtettek, hogy a DVCSH tudomására hozzák. Január 2-ától ők üzemeltetnek.

Vargáné Kaiser Katalin képviselő: Volt egy taggyűlés, amikor lejárt az ügyvezető szerződése. Akkor azon a napon a taggyűlés választott egy másik ügyvezetőt?

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Akkor elfogadták az ügyvezető lemondását, aki a következő taggyűlésig továbbvitte a céget. 
Vargáné Kaiser Katalin képviselő: Borbás doktornak az a feladata, hogy találja ki, hogy végelszámolás legyen-e és készítse elő? Jelenleg nincs felügyelőbizottság?
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Nincs.

Vargáné Kaiser Katalin képviselő: A taggyűlésen a négy polgármester eldönti, hogy ez van? Borbás ügyvédúr odavisz egy előterjesztést és a képviselő-testületek utólag értesülnek róla, hogy ez van?

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Most csak ez van, ez a döntés született. Nem volt más választás.  
Vargáné Kaiser Katalin képviselő: A kérdés akkor lesz, amikor Borbás úr előkészíti, hogy mi legyen. 

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: A cél az, hogy minél több kinnlevőség behajtásra kerüljön. Ez a Fejes úr feladata.
4.) 

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: A víztorony tetején levő szolgáltatókkal jól haladnak a szerződéskötések. Egy cég a féléves díjat átutalta a DVCSH-nak, Borbás doktor jogi úton megpróbálja átutaltatni az önkormányzat részére. 
5.) 

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: A karácsonyi ünnepségre szóló meghívó mindenkinek kiosztásra került. Mindenkit szeretettel várnak. 

6.) Szabóné Lőrincz Ilona polgármester szabadsága
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Jelezte, hogy 2013. december 11-12-én, december 20-23-a között, valamint 2013. december 30-31-e között szabadságon szeretne lenni. 


Kérte a döntést. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal, mivel Szabóné Lőrincz Ilona polgármester nem szavazott – az alábbi határozatot hozta:

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete
178/2013.(XII.10.) önkormányzati határozata

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette, hogy Szabóné Lőrincz Ilona polgármester 2013. december 11-12., 2013. december 20-án és december 23-án, valamint 2013. december 30-31-e között szabadságát tölti.

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Mivel több napirend nem volt, az ülést bezárta. 

K.m.f

/: Szabóné Lőrincz Ilona :/




/: Komjátiné Mádl Margit :/
          polgármester





        címzetes főjegyző

16

