JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. július 2-án megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 
Szabóné Lőrincz Ilona 
polgármester


Kegyes Lászlóné
alpolgármester 


Kuminka József
képviselő 


Kundra László Zoltánné
képviselő 


Palágyi Gergely
képviselő 


Vargáné Kaiser Katalin
képviselő 


Dr. Zseli József Géza
képviselő 



Tanácskozási joggal meghívott:

Komjátiné Mádl Margit címzetes főjegyző távollétében: 

László Tiborné
adóügyi ügyintéző

Továbbá:


Pártos Dénes
projektmenedzser

Jegyzőkönyvvezető:


Szloboda Melinda 
ügyintéző
Napirend:

I.
A KEOP-5.5.0/B/12-2013-0312 sz. pályázat energetikai felújítási munkáinak kiviteli munkálataira ajánlattételi felhívás elfogadása



Előadó: polgármester
II.
Egyebek
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Kérte a meghívóban kiküldött napirendek tárgyalását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének

116/2014.(VII.02.) önkormányzati határozata

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a soron kívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

I.
A KEOP-5.5.0/B/12-2013-0312 sz. pályázat energetikai felújítási munkáinak kiviteli munkálataira ajánlattételi felhívás elfogadása



Előadó: polgármester
II.
Egyebek
I.
A KEOP-5.5.0/B/12-2013-0312 sz. pályázat energetikai felújítási munkáinak kiviteli munkálataira ajánlattételi felhívás elfogadása


Előadó: polgármester
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Az elmúlt képviselő-testületi ülésen az eljárást megindító felhívást levették a napirendi pontok közül, mert több kérdés merült fel, amire választ kell kapniuk. Teljes biztonsággal nem tudtak olyan döntést hozni, amivel egy ilyen nagy beruházás megindulhat. Kért minden képviselőt, hogy a felhívással kapcsolatban a kérdéseit tegye fel, azokat a kérdéseket szakemberekre bízzák, hogy megválaszolják. Péntek 12 óráig volt határidő. Addig észrevétel, kérdés nem érkezett. Érkezett Vargáné Kaiser Katalin képviselő asszonytól a tegnapi napon fél 2-kor egy részletes anyag, amit két részről véleményeztettek és kérték a közbeszerzési szakemberek állásfoglalását. Az egyik a Bálint Gyöngyi, akit a képviselő-testület a bíráló bizottságba külsős szakértőként delegált. A másik a képviselő-testület által kiválasztott Szladics Ügyvédi Iroda közbeszerzési szakértője által készített szakvélemény. Ezek kiosztásra kerültek. Kérte a képviselő-testületet, hogy az ügy fontossága szempontjából lényeges, hogy a mai napon ez az eljárást megindító felhívás elfogadásra kerüljön és elindulhat a közbeszerzési eljárás. A határidőkkel megismerkedtek. Felkészültek, tudnak olyan döntést hozni, hogy ez az eljárás ne kerüljön veszélybe. Kiküldésre került a vállalkozási szerződés, amiről az elmúlt képviselő-testületi ülésen is beszéltek. Megkérte Pártos Dénest, hogy a szakmai részt foglalja össze. 
Pártos Dénes projektmenedzser: Elnézést kért a közbeszerző nevében, ő hozzá van szokva, hogy csak ajánlattételi felhívást küld a képviselő-testületi döntésekre. Jogos felvetés volt, hogy ilyen dokumentációt könnyebb úgy elfogadni, ha megvan a szerződés-tervezet, hiszen része az ajánlattételi felhívásnak. Jó pár kérdés a szerződés-tervezettel kerül megválaszolásra.
Készült egy részletes pályázati anyag, amiben szerepel a pályázati költségvetés, és szerepelnek indikátorok, mint betartandó mutatószámok az épületek majdani fogyasztására vonatkozóan, amit a pályázat alapján tartani kell. Úgy kell kivitelezni, hogy ezek a számok megmaradjanak egy bizonyos tartományon belül, úgy kell a projektet elkészíteni, hogy minden adott legyen. Az önkormányzat megrendelt egy kiviteli tervezést. A kiviteli tervekben szereplő tervek a pályázati anyag mentén készülnek. A műszaki részletekért a kiviteli terv hivatott az összes előírást megteremteni, a kivitelező eszerint működik, egyrészt a szerződésébe szabályozzák, hiszen annak melléklete lesz a kiviteli terv és a hozzá tartozó műszaki leírás. Ennek ellenőrzése a szintén önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr hatásköre. Indikátorokat betartandó műszaki részleteket az ajánlattételi felhívásnak nem kell szabályoznia, ezt a kiviteli tervezés szabályozza, amit szintén az önkormányzatnak kell elfogadnia és átvenni, hiszen ő a megrendelője és akkor veszi át, amikor azt megfelelőnek találja. Másrészt nemzetközi tanúsító intézetek, mint pl. a TÜV szabályozza a beépített eszközöknek mutatószámozó képességeit. Felmerült, hogy a felhívásnak kötelező része a kivitelezői szerződést tartalmazó dokumentáció. Ez igaz a Kbt. szerint. Teljes kiviteli tervdokumentáció a Kbt. szerint nem kell, hogy része legyen, csak egy műszaki leírás és egy árazatlan költségvetés, amire köteleznek. Ez a közbeszerzés ennél megalapozottabb verzió lesz, úgy van tervezve, hogy a komplett kiviteli tervdokumentáció elkészül, másrészt megkapja a jelentkező vállalkozó. Az ügyvédek megjegyezték, hogy a képviselő-testület nem szokta kérni a kivitelezési vállalkozási szerződést. 
Felmerült még egy kérdés, hogy rövid a 135 nap egy ilyen komplett beruházásra. Ez így van, nem egy kiemelten hosszú idő és hogyan tudják szabályozni azt, hogy mindeközben az épületek funkciója is megmaradjon, tudjanak működni. Ez műszaki kérdés. Két oldalról tudják szabályozni, egyrészt projektmenedzsment szempontból, másrészt a műszaki ellenőr irányából ajánlattételi felhívásban ekkora beruházásoknál nincs ilyenre szabályozási mód azon túl, hogy természetesen a felhívásban és a szerződésükben is szerepel majd, hogy ennyi idejük van. Egyébként kötbér és jótállási kötelezettségük van a szerződés alapján. Felmerült ennek alapján, hogy hogyan kellene ennek megjelennie az ajánlattételi felhívásban, a 135 nap legyen megjelölve. A többi részlet a kiviteli szerződésben, illetve a kiviteli tervekben szerepel. 
Ugyanúgy felmerült, hogy kiket hív meg az önkormányzat és a rész ajánlattétel lehetősége. Ide olyan komplett beruházás van tervezve, amibe van négy szakági munkafajta. Ebből az egyik a megújuló energiás, napelemes beruházás, illetve hozzá tartozó gépészeti hőszivattyú. Külön van egy egyébként elég magas minőségű szigetelési munka és nyílászáró cserék. Ettől külön van egy átfogó villamossági beruházás tervezve. Éppen ezért a projektmenedzsment keretében olyan cégeket kerestek meg és javasolnak meghívásra, akik ilyeneket csináltak és pályázatok keretében. Fontos, hogy pályázati feltételeknek, számoknak kell megfelelni, nem sima kivitelezés. Mivel ilyen rövid az idő, mindenképpen olyanra van szükség, aki az összes szakágat össze tudja fogni. 
Van egy elvárás, amit amikor elkezdtek a pályázatírás elején együtt dolgozni, tisztáztak. Szabályozni nehéz, de amilyen mértékben lehetséges, helyi vállalkozók tudjanak dolgozni. Jelenleg ennek a lehetősége biztosított. Azokban a szakágakban, amiben rendelkezésre áll helyi vállalkozó, az, hogy ők dolgozzanak alvállalkozóként biztosított lesz. 
Három cég neve van, akiket javasolni fog, hogy hívják meg. Mindhárman megfelelő referenciákkal rendelkeznek, bármelyikük alkalmas rá, hogy adott idő alatt a beruházást kivitelezze. Felmerült további kérdésként, hogy az ajánlattételi felhívásban bírálati szempontokat ne csak a legolcsóbb árajánlat alapján pontozzák, hanem kerüljenek be egyéb bírálati szempontok. Közbeszerzési szempontból ez a beruházás kicsi beruházás. Egyébként a közbeszerzési referensek egybehangzóan azt mondják, hogy nem szoktak ide több szempontot betenni. Nem szokás. Azért nem szokás, mert a többi kötelezettsége a majdani vállalkozónak a kiviteli tervekben le van írva, amikor ő ajánlatot ad, a szerződést aláírja, azt fogadja el, ami a kiviteli tervekben szerepel. Az, hogy ő adta a legkedvezőbb ajánlatot, azt jelenti, hogy annak fényében adta mindenki az ajánlatát, hogy az összes feltételt teljesíti. Bírálati szempontoknál nem szoktak mást megjelölni.
Felmerült, hogy az ún. organizációs terv legyen bírálati szempontként megjelölve. Sokkal nagyobb közbeszerzéseken is ódzkodni szoktak, mert könnyen megtámadható pont. Egy organizációs tervet szubjektíven lehet bírálni, a többi meghívott könnyen támadhatja. Nem szoktak csinálni. Ettől függetlenül egy organizációs terv megléte fontos, hogy legyen. Fontos, hogy legyen kialakult kép arról, hogy hogyan lehet az egészet úgy megcsinálni, hogy közben bent vannak a gyermekek az óvodában, működik a polgármesteri hivatal. Ilyen ütemtervük a projektmenedzsmenten belül van. Ennek alapján lett a támogatói szerződés megkötve és az abban levő ütemterv is ez alapján lett leírva. Ez olyasmiket feltételez, hogy a vállalkozó képes hétvégén dolgozni bizonyos szakaszolható fűtési munkálatokat hétvégén is meg tud oldani. Van egy olyan szempont, hogy mindenhol a fűtési rendszerhez kell nyúlni, amit úgy szabad, ha a szigetelések megtörténtek. A fűtési rendszer az új ún. hőigényre van tervezve. Olyan szigetelések vannak tervezve, amik alapján októberben, jó eséllyel novemberben sem kell fűteni az építményeket. Az organizációs terv bírálati szempontját az elmondottak alapján nem ajánlják. Fontos, hogy legyen kialakult terv és kép arról, hogy hogyan tud lezajlani a beruházás. 
Felmerült, hogy alkalmassági kritériumként minőségbiztosítási rendszernek a megszabását tegyék meg. Ez ugyan felesleges, de megtehető. Azoknak a cégeknek, akit javasol, van ilyenjük. Az ez alapján történő bírálás ellentmondásos a Kbt. szerint. Ha az önkormányzat úgy dönt, bele lehet tenni. Szóba került, hogy milyen referenciát várjanak el a vállalkozótól. A mostani ajánlattételi felhívásban teljesen általános, ilyen méretű beruházásoknál bevett méretű referencia van kérve. A megkérdezett jogászok szerint ez elég. Lehet kicsi mozgástér benne.
Felmerült még, hogy késedelmi és meghiúsulási kötbér a hibás teljesítés miatti kötbér érvényesítése a késedelmi kötbérrel együtt legyen megszabva. Ez a Kbt. alapján nem lehetséges. A kettőből csak egy lehet. Úgy látta, hogy a meglévő ajánlattételi felhívásban az összes kötbérezési lehetőség ki van kötve. Van benne hibás teljesítés, jótállás és jó teljesítési biztosíték is. Fel szokott merülni, hogy emeljék fel a jótállás idejét az ajánlattételi felhívásban. Ezt el szokta utasítani a szakma, mert az összes vállalkozó az ajánlatában megadja a megadható maximális jótállásra. 

Kuminka József képviselő: Ez csak a beruházónak jó, ha minél magasabb a jótállás. Az előnyükre válhat. Az egy dolog, hogy minden ajánlattevő megadja.  
Pártos Dénes projektmenedzser: Így van, de akkor elő is lehet írni. Nem bírálati szempont. Mivel jótállási idő és jó teljesítési biztosíték is van az ajánlattételi felhívásban, ezek közül a jó teljesítési biztosíték előre letett letétet jelent. A vállalkozó a megbízása elején letétbe helyez egy összeget, amivel a pótló munkálatokat, garanciális munkálatokat fedezni lehet. Ezen túl van benne a hibás teljesítés, illetve a jótállási idő. Több oldalról be van biztosítva ez a kiírás. Látható a felvetett kérdésekre a két közbeszerzési szakértőnek a válasza. 
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Köszönte a részletes tájékoztatást. Bízik benne, hogy mindannyian azt látják, hogy kellőképpen körbejárták, felkészültek lettek, kellő információval rendelkeznek ahhoz, hogy ez a felhívás elfogadható legyen. Miután két közbeszerzési szakértő is véleményezte, nem tudja, hogy maradt-e még kérdés?

Kuminka József képviselő: Nem látja, hogy a szerződést véleményezte volna bárki is. Azt látja, ami kérdéseket feltett Vargáné Kaiser Katalin képviselő asszony. Mivel nem volt anyag, az anyaggal kapcsolatban nem tudtak kérdéseket feltenni. Olyan jellegű felvetés volt, amit az előző képviselő-testületi ülésen megbeszéltek, hogy mit szeretnének, mi legyen benne. A kérdéseknek azután kellene következniük, ha megismerték a teljes anyagot. Erre jelenleg sincs lehetőség, mert kaptak egy 22 oldalas szerződést, amit nem tudnak megismerni és egyetlen egy melléklet nincs benne. Felelősséggel nem lehet dönteni. 
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Ajánlattételi felhívásról beszéltek és jelenleg az a téma, aminek része a vállalkozói szerződés.

Kuminka József képviselő: Úgy gondolja, hogy ilyen szerződésnél és ilyen mellékleteknél hiába van leírva, hogy a jogász hagyja jóvá. Nem a jogász hagyja jóvá, nem a jogász felel érte, hanem a képviselő-testület, aki megszavazza. Nem tud úgy szavazni egy anyagról, hogy nem látja, nem tudja, miről szavaz.

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Megkérte Pártos urat, reagáljon, mi a gyakorlat.
Pártos Dénes projektmenedzser: A hozzátartozó melléklet maguk a kiviteli tervek, amiket az önkormányzat rendelt meg. Egy hónapos határidő van, ennek ellenére a tervező gyakorlatilag készen van. Előzetes betekintésre rendelkezésre áll. Ahhoz, hogy azokat a terveket az önkormányzat elfogadja, ezeket a mellékleteket elfogadja, az nem az ajánlattételi felhívásnak a része ilyen szempontból. Ki van kötve, hogy úgy fogadja el ezt a felhívást, illetve a hozzá tartozó szerződés-tervezetet, hogy annak melléklete az önkormányzat által megrendelt kiviteli tervdokumentáció. A kiviteli tervdokumentációt akkor veszi át az önkormányzat, ha megfelelőnek találta azt, ez is szerepel a kiviteli tervekre vonatkozó szerződésekben. Nem arról van szó, hogy úgy kell elfogadniuk az ajánlattételi felhívást, hogy annak mellékleteire nincs ráhatásuk és nem is látják, hanem arról van szó, hogy szerződéses kötelezettség alapján a kiviteli tervezőknek ezzel nem kell elkészülniük, akkor tudják átadni és válhat a kiírás részévé, ha a képviselő-testület, illetve a megrendelője elfogadja. A mellékletek nem ismerete, azok nem ismeretében történő döntés nem jelenthet gondot, hiszen a mellékletek is akkor lesznek élőek, ha a megrendelő, az önkormányzat elfogadta.

Kuminka József képviselő: Nem tud egyetérteni, hiszen „az 1.2 pontban: jelen szerződés elválaszthatatlan 1. számú mellékletében szereplő ...” és fel van sorolva. Nem tudja elfogadni a szerződést.

Pártos Dénes projektmenedzser: Nem kell elfogadni a szerződést. A tervezetet kell elfogadnia, nem a szerződést. A szerződés-tervezet meg van írva, másrészt vannak mellékletei, amiket az önkormányzat rendelt meg. Ez az egész azért történik, mert elméletileg mindenkinek az a célja, hogy az óvodát akár a kész közeli állapotba lehessen hozni, mire komolyabban elkezdődik újra a tanév. Azért „szaladnak” előre, azért teljesít elő mindenki, aki ezen dolgozik, hogy létrejöhessen. Megérti, ha úgy döntenek, hogy a megalapozott döntéshez még várni kell, másrészt jelezte, hogy ezzel ellehetetlenítik, hogy minden időben teljesülhessen. Másrészt ezeket a mellékleteket szintén el kell fogadnia az önkormányzatnak, hiszen anélkül nem köteles átvenni.

Vargáné Kaiser Katalin képviselő: Köszönte az elhangzottakat. Mindenki számára világos, hogy az az érdek, hogy el tudják kezdeni a beruházást. Nem azon vitatkoznak, hogy hogyan gátolhassák. Ebben a felhívásban nem látszik az a konstrukció, ami a képviselő-testületet biztosítja arról, hogy felelősen meg tudják kezdeni. Nem nyugodott meg az elhangzottaktól, csak részben. Előzetes információk hiányában vannak. Lehet, hogy készült pl. organizációs terv, amit a képviselő-testület nem látott. Lehet, hogy a pályázatnak része sok minden, amit nem láttak. Az utolsó képviselő-testületi ülésen került felolvasásra az a műszaki tartalom, ami a pályázatban szerepelt. Ezt a műszaki tartalmat meghallva a 135 nap a két intézménynek a működése alatti kivitelezésre nem túl egyszerű. Egy közbeszerzés szempontjából nem az a mértékadó, hogy mekkora a közbeszerzés volumene. Mindegy, hogy 140 millió Ft-ról, vagy 1,4 milliárd forintról beszélnek. A bírálati szempontok meghatározásánál nem az a döntő, hogy mekkora a volumene. Nincs ilyen általánosítás, hogy kicsinél szoktak, nagyoknál nem szoktak. Ezen a megközelítésen fel van háborodva. 
Azt jónak tartja, hogy írásban reagáltak a felvetéseire. A Bálint Gyöngyitől jött levél azt támasztja alá, a jogos igényét, hogy ezt a felhívást nem lehet szerződés nélkül elfogadni, mert arról szól, amit nem szabályoznak a felhívásban, szabályozzák a szerződésben. Lehet ezeket a kérdéseket a szerződésben szabályozni. Az a probléma, hogy most látják azt a szerződést, ami az ajánlati felhívás alapján megfogalmazott kérdéseket rendezi. Nem összeszedett, mert most kell elolvasnia 40 oldal anyagot, amit véleményeznek közbeszerzésileg, jogilag, önkormányzatilag. Azzal nem ért egyet, hogy nem felelőssége az önkormányzatnak, mert igen. A közbeszerzési törvény szerint az ajánlatkérő felelőssége minden akkor is, ha vannak benne jogi kérdések. Az önkormányzatnak azt a felelősséget adja a közbeszerzési törvény, hogy nekik kell, mint ajánlatkérőnek biztosítani a szakértelmet a közbeszerzésben. A közbeszerzés tárgya szerintit. Ez nem mentesít a felelősség alól. 
A másik véleményben a saját maguk által előállított ajánlattételi felhívásra reagáltak. Az anyagot elolvasva érzékelik a kérdéseit. Nincs azzal baja, hogy a szerződésben szabályoznak bizonyos dolgokat, abba szabályozni kell. Azt nehezményezi, hogy a szerződést ma látják. 
A teljesítést, amikor két működő intézményben csinálnak párhuzamosan valamit, hogyan lesz a részteljesítés igazolása? A számlán el fog különülni, hogy melyikhez tartozik? A rész ajánlattétel lehetőségét nem munkafázisra elkülönítve gondolta, hanem a két intézményre. Ez könnyítené a helyzetet, nem nehezítené. Nem az a célja, hogy hibát keressen, hanem azt hiányolja, hogy arra nincs lehetőség, hogy az önkormányzat át tudja gondolni, hogy mit szeretne. Igaz, hogy „nagyon szorít a cipő”. Azért kötekedik, hogy az a joganyag, ami az egészet alátámasztja, biztosítson kellően. Megnézette nagynevű közbeszerzőkkel, ezek a referenciák egyáltalán nem alkalmasak arra, hogy az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére való képességről meggyőződjön. Ami ellentmond a közpénzek hatékony elköltésére vonatkozó Kbt. alapelvnek, és nem tölti be az alkalmassági szempontrendszer a törvényi szerepét. Van 3-4 szakmai érv, természetes módon lehetnek eltérő vélemények. Ezt nem kell rossz néven venni. Hajlik arra, hogy a referencia meghatározásnál nézzék meg, hogy a tárgya szerinti témában kiállított számlával lehet referenciát igazolni. Arról beszélnek, hogy egy panel plusz programban elkövetett külső hőszigetelés ennek a tárgya szerintinek megfelel. Nem azonos azzal a műszaki feladattal, amikor egy működő óvodában kell a teljes fűtési rendszer kicserélését elvégezni.
Egy cég két évből egyik évben lehet negatív, a másikban nem, semmit nem mutat. Ebből a szempontból nem gondolja, hogy nagyon megvizsgálták az alkalmasságot. Ha tudná a cégeket, meg tudná nézni a számviteli beszámolóját. Az is mutatna valamit. Egyre támaszkodhatnak az alkalmassági kritériumokra. 
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Mindannyian ugyanolyan felelősséggel szeretnének ebben a kérdésben dönteni. Akkor is felelősségteljesen döntöttek, amikor kiválasztották a szakembereket, akik egy-egy feladatra szerződtek. Nincs vita ebben. A vita a részletkérdésekben van. Összességében mindannyian ugyanazt szeretnék. El kell indítani a közbeszerzési eljárást ahhoz, hogy az idő ne menjen feleslegesen. Ezt kell olyan szinten megérteni, hogy tudjanak döntést hozni. 
Pártos Dénes projektmenedzser: Teljesen igaza van abban Vargáné Kaiser Katalin képviselő asszonynak, hogy a szerződés-tervezetet látni kell ennek az elfogadásához. Egybehangzóan mondta a két jogász is. A vállalkozók alkalmasságára a referencia megjelölése erősen szabályozott pont, pontos keretek között van, hogy mit lehet, és mit nem. Az a három cég, amit javasolni fognak, azoknak az összes referenciája megvan. Amennyiben meghívják őket, felesleges sokat „vacakolni” a referencia kiírással, hiszen megvan nekik ebben a formában és abban a formában is. Bele lehet írni, hogy olyan referenciát hozzanak, amiben szerepel hőszivattyús technológia, szerepel megújuló napelemes technológia, meg működő intézmény. 
Vargáné Kaiser Katalin képviselő: Az a fontos, hogy tudják, akit meghívnak alkalmas és a meghívottak között lesz verseny. A közbeszerzésnek ez az alapelve, hogy jót, jól, jó áron. Ez a három. Önmagában ez a felhívás ezt nem tudta mérni. Ha beleteszik ezeket a dolgokat, aminek részben igazat is adtak neki a szakértők. A szerződésben lehet szabályozni, de egyértelmű, hogy része kell, hogy legyen a felhívásnak. Amíg nem látják, hogy hol szabályozzák, addig nincs szabályozva a kérdés. Az egyetlen bírálati szempont a legalacsonyabb ár, nem ér semmit. Ha beleteszik követelményként ezeket a dolgokat, hogy ennek feleljen meg, onnantól mindegy. Arról beszélnek, hogy bizonyos elvárásokat ilyen, vagy olyan technikával szabályoznak egy eljárásban. Beletehetik alapelvárásként azokat, maradhat a legalacsonyabb ár bírálati szempontja. Akkor az életük egyszerűbb a bírálat során. 
Az a lényeg, hogy az a felhívás meg tudja mutatni, hogy az ajánlattevők alkalmasak rá, mert az önkormányzatnak az a bizonyosság. Ennyi idő alatt nem lehet a szerződést végignézni. Nem találta meg a kérdéseire a válaszokat. Végigélték a csatorna-beruházásukat, amikor 600 millió Ft-os kárigényük keletkezett a végén, igaz, hogy csak egy részét tudták annak érvényesíteni. Azért tudták érvényesíteni, mert a Litmann Éva jó szerződést írt. Nem ért azzal egyet, hogy a szerződés a fióknak születik, mert csak addig, amíg nincs probléma. Az önkormányzat szempontjából a 126 millió Ft-os beruházás ugyanolyan fontos, mint egy megyei jogú városnak a 2 milliárd forintos. 
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Mindannyian tudják. Túl vannak egy-két közbeszerzésen, egy-két beruházás megvalósításán. Jó szakemberekkel nem lehet probléma. Nyilván a felvetésekre választ kell, hogy kapjanak, úgy kell továbbmenni, hogy minden kérdésre választ kell kapniuk. 
Pártos Dénes projektmenedzser: Jelenleg a szerződés-tervezetben az van szabályozva, hogy mennyi idő van a kivitelezésre, nincs külön beleírva, hogy az épületekben folyamatos a használat. Ez olyan pont, amit minden további nélkül beleírhatnak. Nyilván a vállalkozónak tisztában kell vele lennie, a projektmenedzsmenttel és a műszaki ellenőrrel úgy kell együtt működnie, hogy ez kivitelezhető legyen. Sok ilyenen vannak túl, a gyermekbetegségeiket évekkel ezelőtt kinőtték. Nem szokott ilyen jellegű probléma lenni. Úgy terveznek, hogy az összes határidő tartható legyen. Ezt az egy pontot a szerződésnek tartalmaznia lehet, semmi akadálya nincs. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkálatok ideje alatt az épületek üzemelnek, és a megbízóval egyeztetnie kell arról, hogy mit, mikor hogyan tehet. Ennek a dokumentációja projektmenedzsmenthez tartozó feladat lesz. Sajnos a közbeszerzési gyakorlat meghatároz kisebb és nagyobb beruházásokat. 
Vargáné Kaiser Katalin képviselő: A közbeszerzési gyakorlat sem és a törvény sem határozza meg, hogy a kicsinél az egyik szempontot lehet figyelembe venni a nagynál a másikat is. 

Pártos Dénes projektmenedzser: A törvény nem, a gyakorlat igen. 
Vargáné Kaiser Katalin képviselő: Az alapelvi szintű problémákkal az a probléma, amelyik megsérti az alapelvet mindegy, hogy nem sért konkrét törvényi rendelkezést, minden esetben jogorvoslat alapja. Azt kell alátámasztaniuk, azon túl, hogy sehol sem sértik a közbeszerzési törvény rendelkezéseit, még az alapelvi szinten is teljesül. Elképzelhető, hogy a három versenypiaci szereplő nem „harap” egymásra. Ha normális a helyzet, akkor ők valódi versenyben fognak versenyezni. Az a lényeg, hogy jó munkát kapjanak, a legjobb ár a verseny. 
Kegyes Lászlóné alpolgármester: A felvetések részben megválaszolásra kerültek. Nagyon üdvös, örömteli, hogy megnyerték a pályázatot. Üdvös és örömteli, hogy olyan projektmenedzser van előttük, aki tisztában van a pályázat kiírásával, a benne szereplő dolgokkal. Afelé elkötelezettek, hogy mielőbb kezdődjön el a beruházás úgy, hogy az önkormányzat részéről a legkörültekintőbb legyen, és ne sodorjon veszélybe önkormányzati pénzeket és semmilyen működési problémát ne okozzon. Ezt többször kifejtették. Ami előttük van az egy vállalkozási szerződés-tervezet, 22 oldal. Nem akkora terjedelem, amin ne lehetne akár most végigmenni. Mindannyiunk érdeke, hogy előre haladjon a munka. A felvetések nagy részével és a vélemény alapján nyilvánvaló, hogy megválaszolásra került a kérdéssorozata. A megválaszolásra nem került részeket, vagy Vargáné Kaiser Katalin képviselő asszony által megfontolandó részeket vegyék át, mindannyiuk érdeke, hogy egységesen haladjanak előre. 22 oldalt átnézni nem akkora idő, hogy ne lehessen most megtenni. Ha egységesen haladnak rajta végig, előrevivőbb, mintha egyenként otthon olvassák át és olyan dolgok nem jutnak eszükbe, amit a másik felvet. Nem tartaná szükségesnek, hogy úgy menjenek haza, hogy nem foglalkoznak vele. Javasolta, menjenek végig, tegyék meg az észrevételeiket és úgy menjenek tovább a döntéshozatalig.

László Tiborné adóügyi ügyintéző: A kivitelezés során  a villamos hálózat is felújításra kerül. Ezért a Jegyzőasszony kérése, hogy az ajánlattételi felhívásban, vagy a szerződéstervezetben szerepeljen, miszerint a kivitelezés során a hivatalban biztosítani kell a folyamatos munkát. Önkormányzati választás lesz, és rövid határidők miatt a folyamatos munkát biztosítani kell. Nem tudja, ez hogyan kivitelezhető, de a felhívásban, vagy a szerződésben ez a feltétel szerepeljen. 
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: A projektmenedzsert kérdezte, hogy a jelenlegi állás ismeretében mit javasol? El tudják-e fogadni az eljárást megindító felhívást, utána menjenek végig a szerződés tervezeten?
Pártos Dénes projektmenedzser: Egységként kezeljék az ajánlattételi felhívást és az ahhoz tartozó szerződés-tervezetet. Először arról hozzanak döntést, hogy a mai nap folyamán végig tudják-e nézni, ki tudják-e javítani, el tudják-e fogadni. Van-e olyan lehetőség, hogy azt mondják, van három pont, amit szeretnének még tisztázni akár egy külsős jogásszal és felhatalmazni a polgármestert arra, amennyiben a feltételek tisztázásra kerültek, ő mondhassa rá az igent a végleges elfogadásra. Mindenki egyetért-e azzal, hogy most el tudják fogadni. Ha nem új utat kellene választaniuk. Ennek az ülésnek arra kellene szolgálnia, hogy a meghívottakról döntsön. Röviden tud beszámolni róluk, a lehetőséget meg kell adni a képviselő-testületnek, hogy utána nézhessenek. Ha a mobilitás adott, hogy utána nézzenek, ez is járható út. Szerencsésebb volna, ha nem kellene még két hetet várni ezeknek az elfogadásával.

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Úgy is ültek le, hogy döntést fognak hozni. Jól van előkészítve, hogy a folyamat ne álljon meg.  
Vargáné Kaiser Katalin képviselő: Kompromisszumos javaslatot tenne. Egyáltalán nem ért egyet Alpolgármester asszonnyal, azt szokták hangsúlyozni, hogy nem értenek ehhez, nem értenek ahhoz és kell a jogász, másfél oldalas szerződéshez is igénybe szokták venni a jogász segítségét. Van álláspontja egy szerződésről, de nem fogja 5 perc alatt végignézni a 22 oldalt, mert ez ennél többet érdemel. Azzal egyetért, hogy döntést kell hozni. Az a cél, hogy hozzanak. A cél nem überelheti azt, hogy felelős döntést hozzanak. Egyértelmű, hogy van két-három vitatható kérdés.
Az a kompromisszumos javaslata, hogy az ajánlattételi felhívás kapcsán egy-két dolgot átbeszélhetnek, hogy kell a felvetése, vagy nem kell bele. Azzal összefüggésben „az itt felvetett módosításokkal” című határozatban el tudják fogadni a kiírást. Nem az a lényeg, hogy hátráltassák, hanem az a lényeg, hogy felelősen döntsenek. Össze kell nézni, hogy összhangba van az egyik a másikkal. Most kaptak egy olyan anyagot, ami az összes felvetett nem rendezett kérdésre megadhatja a választ. Valószínűleg megadja, mert hozzáértők csinálták. Nem mondja rá, hogy megadta, majd ha összenézte. Ezt nem tudják 5 perc alatt megtenni. Azt vállalja, hogy ebben a témában egyeztet, de nem a következő 20 percben, mert nem fér bele. Másfél oldalas szerződéshez hívják Borbás doktort, a 22 oldalashoz nem akarják hívni?

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Ezt a vállalkozási szerződés-tervezetet az önkormányzat jogászával véleményeztetik, a Bálint Gyöngyivel a bíráló bizottság külsős közbeszerzési szakértőjével is. Ő végig követte a folyamatot, az eljárást megindító felhívást első perctől kezdve véleményezi. Ezzel a kitétellel hatalmazza fel a képviselő-testület, ha ezek összeálltak, akkor indulhat a közbeszerzés. 

Kuminka József képviselő: Ha a Borbás doktor talál hibát, vagy bárkinek felvetése van, azt javítani kell. 
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Van egy projektmenedzser, van egy felelős polgármester, aki nem ír alá olyat, amiben bármi hiba van. Miután javítva lett, javaslatok érkeztek a javításra, megteszi a megválasztott közbeszerzési szakértő és utána aláírásra kerülhet, természetesen javított állapotban a képviselő-testület megismeri a vállalkozói szerződést. 

Vargáné Kaiser Katalin képviselő: A műszaki leírás lett volna az egyik sarkalatos pont. Jó módszer, hogy vagy a szerződésbe, vagy a felhívásba beletegyék az elhangzottakat. Alapvető kérdés, hogy legalacsonyabb ár, vagy összességében legelőnyösebb szerepeljen az ajánlattételi felhívásban. Erre az az álláspontja, hogy vehetik a legalacsonyabb árat akkor, ha egyéb helyeken további információk között, vagy a dokumentációba (megvan a törvény adta hely, hogy hol kell azokat az információkat megadni), ha másutt kihangsúlyozzák, hogy működő intézmény. A legnagyobb probléma akkor lesz, amikor a szülők a polgármesteri hivatal előtt lesznek, hogy a gyermeke mellett három cm-re esett le a vakolat a plafonról. Azt kell beletenniük, hogy ennek a felelősségét rá tudják terhelni a vállalkozóra. Vagy a dokumentációba, vagy az egyéb információk között legyen fókuszálva az a kérdés, hogy ez egy óvoda és működik, vagy ez egy polgármesteri hivatal és biztosítani kell a folyamatos áramellátást a választások ideje alatt. Választás lesz az óvodában is és a hivatalban is. Akkor tudja azt mondani, hogy rendben van a legalacsonyabb ár, ha ezeket a paramétereket máshol kihangsúlyozzák. Az alkalmasság körében továbbra is véleménye szerint jelöljenek meg ilyen, olyan szakemberrel való rendelkezést is a referencia mellett. Elfogadja a referenciát, ha beleírják a pontosításokat, hogy nemcsak a tárgya szerinti árbevétel, hanem része kell, hogy legyen a működő intézményben elkövetett hőszivattyú, napelem stb. 
Pártos Dénes projektmenedzser: Ha elfogadják a meghívandó cégeket, akkor miután utána néztek a cégeknek feleslegessé válik, bonyolítja a kiírást, de bele lehet tenni.

Vargáné Kaiser Katalin képviselő: Nem bonyolítja, ha van neki. Akkor bonyolítaná, ha nincs neki. Ne tegyék bele a bírálati szempontba az organizációs tervet, írják elő, hogy csinálja kötelezően. A pénzügyi alkalmasságnál a projektmenedzser tudja a paramétereit. Pénzügyi alkalmasságként egy szempontot írtak elő, hogy a két évből az egyikbe ne legyen negatív. 

Pártos Dénes projektmenedzser: Írják elő, hogy egyikbe se legyen negatív. 
Vargáné Kaiser Katalin képviselő: Mérleg szerinti eredmény nem mutat semmit, azt mutatja, hogy nullszaldós a cége. Egyebet nem akarnak-e előírni? 

Pártos Dénes projektmenedzser: Valami konkrétumot szeretne, milyen egyebet?
Vargáné Kaiser Katalin képviselő: Azt írták elő referenciánál, hogy ebből származó árbevétel legyen neki. Előírna árbevételt is, nemcsak az eredményességet. Minimum, hogy egyikben se legyen negatív. 

Pártos Dénes projektmenedzser: A referenciába nem tudnak nagyobbat megszabni.

Vargáné Kaiser Katalin képviselő: Pontosabbat tegyenek bele. Ha ő teljesített 140-160 millió Ft-nyi referenciát abban a körben, az a kör műszaki tartalma passzoljon az ittenihez.
Pártos Dénes projektmenedzser: Hogyan szabják meg? Olyan 135 millió Ft-os beruházást hozzon, amibe volt hőszivattyú és hőszigetelés is?

Vargáné Kaiser Katalin képviselő: Például, meg elektromos rendszer felújítása. Az óvoda életében az lesz a probléma, hogy a fűtéskorszerűsítés, villanybojlerek vannak és kazán két helyen. Teljesen más műszaki rendszert fognak kialakítani, mint eddig volt. A közbeszerzési szakértő átgondolja, hogy hogyan tudják beletenni. Mindenképpen jobban hasonlítson az itteni problémára a referencia igényt. 

Pártos Dénes projektmenedzser: Ez nem közbeszerzési téma. A műszaki ellenőr és a kiviteli tervezéshez tartozó témakör, semmi köze nincs a közbeszerzéshez. Referenciában megjelölni ilyesmit nem lehet, mint azt sem, hogy legyen olyan referenciája, amiben van egy hőszivattyú, ami ekkora volt, meg egy napelem.

Vargáné Kaiser Katalin képviselő: Lehet tőle nyilatkozatot kérni, hogy nyilatkozza le, hogy az ő munkája miből állt.

Pártos Dénes projektmenedzser: Lehet tőle nyilatkozatot kérni, de megjelölni nem lehet.

Vargáné Kaiser Katalin képviselő: Azt beszélték meg, hogy elfogadhatják a legalacsonyabb árat bírálati szempontként, ha egyéb helyeken a műszaki megfelelést kihangsúlyozzák, meg a működő intézményt. Nem bírálati szempont lesz, hanem a referencia igényt pontosítsák az ittenire.

Pártos Dénes projektmenedzser: Nem tehető meg a Kbt. szerint. Ott ilyet megjelölni nem lehet. A kiviteli terveknél meg lehet, a szerződésben meg lehet jelölni azt, hogy ennyi ideje van, és együtt kell működnie és folyamatos működést kell biztosítania. Ilyen specifikus referenciát nem lehet. 
Vargáné Kaiser Katalin képviselő: Ezek nem akkora hű de nagy problémák. Biztosan szakmai kérdés, hogy úgy megfogalmazzák. Részéről ennyi, ennyi az elvárása.
Kegyes Lászlóné alpolgármester: Örül, miután Vargáné Kaiser Katalin képviselő asszony nem értett vele egyet, mégis azt tették, hogy végigmentek a felvetett dolgokra. Azzal, amit felvetett, hogy legyen a szerződésben – ilyen szinten gondolta – azokat beszéljék meg, azokat a tárgypontokat beszéljék át és kerüljön tervezetként bele, illetve javaslatként. Köszöni, hogy annak ellenére mégis valahol egyetértett vele. Attól óvják magukat, hogy olyat beletegyenek, ami támadási pontot, vagy megtámadhatóságot von maga után. Az végképp megakasztja a projektet, ha a közbeszerzést bármelyik oldalról valaki megtámadná. Ebben fogadják el Pártos úr javaslatát, akinek van ebben több gyakorlati tapasztalata. A vállalkozási szerződésbe, ha Vargáné Kaiser Katalin képviselő asszony úgy ítéli meg, és az önkormányzatot védi, egyetért, nem gáncsoskodni szeretne, de azt tegyék a vállalkozási szerződésbe. Csak ez motiválta abban a felvetésében, hogy nézzék végig a vállalkozási szerződést. Azokban a pontokban, ahol javítást eszközölni javasol.

Vargáné Kaiser Katalin képviselő: Ezért javasolta a kompromisszumot. 
Kegyes Lászlóné alpolgármester: Érti, mindig visszatérnek oda, hogy nem lehet a felhívásban, hanem a vállalkozási szerződésben. 
Kuminka József képviselő: Ezért vannak a szakemberek. Elmondják a felvetést, ők megoldják.

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Még egy ilyen közbeszerzési eljárás nem került kiírásra, ahol ennyi szakemberrel véleményeztették az ajánlattételi felhívást. Körbe vannak úgy biztosítva és olyan szakembereket vettek maguk mellé, ha ezután problémájuk van, nem tudja a helyén kezelni.

Kérte a döntést, miszerint az eljárást megindító felhívást a képviselő-testület el tudja-e fogadni azzal, hogy a vállalkozói szerződést Bálint Gyöngyi közbeszerzési szakértővel és Dr. Borbás Péterrel az önkormányzat jogászával véleményeztetik és az általuk javasolt változtatásokat kiküldik a képviselő-testületnek és utána elfogadott legyen. Most is hangzottak el javaslatok, ezekre felhívják a szakemberek figyelmét. Kérte az eljárást megindító felhívás elfogadását a kiegészítésekkel együtt. 

Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadta a javaslatot.

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Három ajánlattevőt javasolnak a képviselő-testületnek, hogy kerüljön meghívásra. Megkérte a projektmenedzsert, hogy a három cég nevét és a referenciáit ismertesse.

Pártos Dénes projektmenedzser: Relavill Kft., Thermodyzan Kft., Schneider Kft. lenne a három cég. Az utóbbi cégnek két külön águk van, az egyik a nyílászáró a másik komplex energetikai ág. A komplex energetikai oldaluk lenne megkeresve az ajánlati felhívással. Ők olyan cégek, akik KEOP pályázatban bizonyítottak, illetve kisebb, ekkora és nagyobb projektben is referenciákkal rendelkeznek. Egymással semmilyen kapcsolatban sem állnak, tudomása szerint munkakapcsolat sem volt közöttük. Versenyeztetés lehetősége adott, kizáró tényező nincs, tartozásuk nincs, a mérlegük pozitív. 
Egy informális dolog; mert nem írhatják elő, hogy egy fővállalkozó milyen alvállalkozóval dolgozzon. Ezeknél a cégeknél adott lehet, hogy helyi alvállalkozóval dolgozzanak. Szeretnek úgy dolgozni, hogy azokat a szakági feladatokat, amiket a projekt gondmentes lezajlása érdekében nem kell feltétlenül nekik csinálni, mint pl. hőszivattyús rendszer beépítése, ki tudja adni a megfelelő alvállalkozónak. A szigetelésre és a nyílászáró cserére megfelelő kapacitás van a településen belül. 
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Kérte az észrevételeket. 


Kérte a három cég meghívását a közbeszerzési eljárásra.

Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének

117/2014.(VII.02.) önkormányzati határozata
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0312. Nagyvenyim Község egyes közintézményeinek energetikai korszerűsítése című projekt kivitelezési munkáinak elvégzésére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A.§ (1) bekezdése alapján hirdetmény nélkül induló közbeszerzési eljárást indít.

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező ajánlati felhívást és annak mellékletét képező vállalkozói szerződést elfogadta azzal, hogy  a felhívás ajánlattevők részére történő megküldését megelőzően azt Bálint Gyöngyi, a bíráló bizottság tanácskozási joggal rendelkező tagja, közbeszerzési és Dr. Borbás Péter az önkormányzat jogi képviselője jogi szempontból véleményezze.
A képviselő-testület felkéri Szabóné Lőrincz Ilona polgármestert, hogy a közbeszerzési és jogi véleményeket a képviselő-testület tagjainak küldje meg, majd ezt követően intézkedjen az ajánlati felhívás ajánlattevők részére történő megküldéséről.
A képviselő-testület az ajánlati felhívást és dokumentációt az alábbi, az Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásban szereplő vállalkozásoknak küldi meg:

1) Relavill Kft., 
2) Schneider Kft.
3) Thermodyzan Kft.,
Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

II.
Egyebek
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Felmerült annak a lehetősége, miután az iskolai tornatermi pályázattal kapcsolatban nincs döntés még, akár nyertes is lehet a pályázat. A közeljövőben kiírásra került egy olyan pályázat, ami nem zárná ki, hogy azon a pályázaton induljanak az iskola tornaterem viszonylatában. Megkérte Pártos Dénest, röviden adjon tájékoztatást, hogy mi ez a pályázat és milyen feladatok lesznek, milyen előkészületi munkálatokat kell végezni ahhoz, hogy alkalmasak legyenek arra, hogy pályázni tudjanak. 
Pártos Dénes projektmenedzser: Napelemes pályázat, a közeljövőben kerül kiírásra. Várhatóan augusztus elején meg fog jelenni, 100%-os támogatottságú pályázat, minden költséget érintett, pozitív támogatói döntés esetén napelemes áram termelésre fordítható kis háztartási méretű rendszerekre. 50 millió Ft-os plafon van benne meghatározva. 3-4 millió Ft-os éves villanyszámlának a megtermelésére lehet alkalmas ez az összeg. Az iskolára szükséges napelemeket lehet belőle fedezni. Beleférne még az orvosi rendelő is. Ha van más önkormányzati fenntartású épület, azt is meg lehet vizsgálni, hogy kisebb rendszert arra is tegyenek. 
Automatikusan bírált pályázat, bizonyos szempont szerint pontozzák. A tisztasággal, átláthatósággal lehet pontokat elérni az egyik oldalon. Másik oldalon elvárás, hogy az összes szerződés a pályázattal kapcsolatban legyen megkötve előzetesen, feltételesen. Egy feltételes közbeszerzést kell hozzá lefolytatni, aminek le is kell zajlania a pályázat benyújtásáig, mert úgy kell benyújtani a pályázatot, hogy a feltételes kivitelezői szerződés alá van írva a napelemes kivitelezésre. Ennek mentén be kell tudni nyújtani az összes létrejött feltételes szerződést a szolgáltatásokra és ami hozzá tartozik a pályázathoz. A pontszámok fele ezekre jár. Ezek feltételes szerződések, meg lehet benne jelölni feltételként, hogy pozitív támogatói döntés esetén jelentkezik az önkormányzatnak bárminemű költsége, olyankor 100%-osan támogatott a projekt. A cég elvállalja, hogy költségmentesen a pályázat beadásig eljuttassa tervezési és pályázatírási szempontból a pályázatot. Éppen azért, mert kötelező feltételes szerződést leadni hozzá, ezért egy közbeszerző megbízása feltétlenül szükséges, hogy a feltételes közbeszerzést lefolytassa. A gyakorlatban célszerű ugyanezt a közbeszerzőt megbízni azzal is, hogy az összes pályázati szolgáltatás beszerzését ő folytassa le. Mivel viszonylag rövid határidő van, a beszerzési részt gyorsan kell tudni elindítani, ha olyan eljárást választanak, akkor is 15-20 nap benne van, míg lezajlódik. Azon túl, ami a közbeszerzés miatt költség jelentkezik az önkormányzatnak más előzetes költsége nincs. A legnagyobb probléma, ami fennállhat, hogy nyer az iskola pályázata az épületenergetikában és nyer ebben is, akkor el kell dönteni, hogy melyiket kívánják megvalósítani. Ezeket nem kötelező lehívni. Nyilván az épületenergetikának célszerű nekiállni. Javasolta, hogy induljanak a pályázaton, és ha szeretnének, nekiállnak a pályázat előkészítésének.  
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Kérte a véleményeket. 
Kundra Lászlóné képviselő: Tegyék fel, hogy az épületenergetikai pályázat nem nyer, ez a pályázat nyerne és ez csak a villamos energiára hegyeződik ki, nem lehet-e gátja egy későbbi pályázatnak? Nem lehet gond, hogy a későbbi energetikai pályázatban ez már megvalósult és ez hátrányt jelentene?
Pártos Dénes projektmenedzser: Azért nem, mert ezekben a pályázatokban un. megtérülési mutató van a különböző munkálatok viszonylatában. Ha feltesznek napelemet, amivel az áramfogyasztást megtermelik, azokat a számokat hozza. Az épületenergetikai pályázatban, mivel kihagyják a napelemet, egyrészt nem lesz benne a pályázatban az a költség, amit a napelemmel megtérítenek, de az sem lesz benne, amibe a napelem kerül. Ugyanott tartanak napelemmel és napelem nélkül egy épületenergetikai pályázatban a mutatók alapján. 
Kegyes Lászlóné alpolgármester: Ennél a pályázatnál egy feltételes szerződés lesz, ha megnyerik mindkettő pályázatot és az energetikai pályázatot választják, akkor ez egy pozitív elbírálás. Azt jelenti, ha nem is veszik igénybe, akkor is a költségeket az önkormányzatnak vállalnia kell, hiszen a pályázat maga nyert, csak úgy döntöttek, hogy nem azt választották, hanem az energetikát?
Pártos Dénes projektmenedzser: Nem lehetetlen mindkettőt megvalósítani, mert az épületenergetikánál meg lehet azt a bonyodalmat játszani, hogy változás-bejelentéssel, szerződésmódosítással nem tartanak igényt a napelemes részre. Bonyolult és felesleges. Úgy kell a feltételes szerződésben meghatározni a feltételt, hogy nemcsak a pozitív támogatói döntést, hanem a megrendelő kívánsága is. 
Kegyes Lászlóné alpolgármester: Ha nem veszik igénybe a pozitív döntést, akkor sem ró az önkormányzatra terhet?

Pártos Dénes projektmenedzser: Így van. Vagy nem feltétlenül támogatói döntéshez kell kötni, hanem megkötött támogatói szerződéshez. 

Kuminka József képviselő: Mi a különbség a két rendszer között? A jelenleg beadott energetikai pályázatba, és amire most lehet pályázni?
Pártos Dénes projektmenedzser: Az lenne a különbség, hogy az épületenergetikában van villamos energia megtakarítás belekalkulálva, ezért ott kicsit kisebb rendszer. Ha a mostani fogyasztásra modelleznek, akkor 5-6%-ról beszélnek 2-3 napelempanel esetén. A korábban beadott épületenergetikai pályázatban ún. 240 kw napelemes panelek voltak tervezve, azóta elavult technológia, most már 250 kw-osokkal dolgoznak. A teljesítmény hasonló lenne, csak kevesebb panelból állna a rendszer.

Kuminka József képviselő: Milyen terhet róna az önkormányzatra, ha úgy döntenek, hogy indulnak ezen a pályázaton?
Pártos Dénes projektmenedzser: Utófinanszírozásos szolgáltatási formába a közbeszerzést megállapodás alapján valahogy térítenie kellene. 
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Kérte a döntést, miszerint induljanak a pályázaton, és az Alpolgármester Asszony javaslatával, a támogatási szerződés nem kerül aláírásra, ha az épületenergetikai pályázat nyertes lesz.

Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag – 7 igen szavazattal – elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének

118/2014.(VII.02.) önkormányzati határozata

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az augusztus hónapban kiírásra kerülő napelemes pályázaton részt kíván venni.

A képviselő-testület felhatalmazza a Szabóné Lőrincz Ilona polgármestert, hogy a pályázaton való részvételhez szükséges előkészítési munkákat kezdje meg.

Határidő: folyamatos

Felelős:    Polgármester
/Vargáné Kaiser Katalin képviselő asszony elhagyta az üléstermet./

Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Az orvosi rendelővel együtt pályázzanak az 50 millió Ft-ra? Veszíteni valójuk nincs. 
Kuminka József képviselő: Nem kérdés, nyilvánvalóan.
Szabóné Lőrincz Ilona polgármester: Együtt pályáznak az orvosi rendelővel.
 Mivel több napirend nem volt az ülést bezárta.

K.m.f
/: Szabóné Lőrincz Ilona :/



              Komjátiné Mádl Margit               

           polgármester




               címzetes főjegyző távollétében:









/: László Tiborné :/










adóügyi ügyintéző

10

